ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 21.09.2011 № 1256-р

41-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об информации о результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета и иных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа (включая расходы на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МУП «Горизонт») за 2008-2009 годы

Заслушав информацию председателя постоянно действующей Комиссии по взаимодействию с Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа, депутата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу  № 6 Хамитдзянова А.А. и аудитора Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа Приваловой Е.М.,  Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского  округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета и иных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа (включая расходы на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МУП «Горизонт») за 2008-2009 годы, согласно рекомендации постоянно действующей Комиссии по взаимодействию с Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.03.2011 № 7 принять к сведению.

2.  Результаты проверки направить в прокуратуру города Петропавловска-Камчатского для принятия мер прокурорского реагирования по данному вопросу.

| Глава Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющий полномочия председателя Городской Думы |  | В.А. Семчев |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

О результатах проверки целевого и эффективного использования

средств местного бюджета и иных средств, выделенных на капитальный

и текущий ремонт жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа (включая расходы на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МУП «Горизонт») за 2008-2009 годы, согласно рекомендации постоянно действующей Комиссии по взаимодействию с Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.03.2011 № 7

7 мая 2010 года Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – КСП) составлен акт проверки № 10-36 целевого и эффективного использования средств местного бюджета и иных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа (включая расходы на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МУП «Горизонт») за 2008-2009 годы (далее– Акт проверки).

На Акт проверки Комитетом по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Комитет) направлено Мнение о           результатах контрольных мероприятий от 18.05.2010 № 06010008/3839/2        (прилагается).

В ответ на мнение Комитета КСП направило заключение на разногласия к Акту проверки от 24.05.2010 № 19-476/03 (прилагается).

При осуществлении в 2009 году расчётов между Комитетом и МУП          «Горизонт», указанными организациями были допущены ошибки, повлекшие за собой некорректное отражение бухгалтерских операций (стр.11 Акта            проверки).

В результате устранения возникших некорректных отражений бухгалтерских операций Комитетом внесена корректировка операций в отношении контрагент МУП «Горизонт», см. ниже табл.

| Основание | Кредиторская задолженность КУИ на 01.01.2010 (тыс. рублей) | Примечание КСП | Кредиторская задолженность КУИ на 30.08.2011 (тыс. рублей) | Пояснение КУИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| договор № 34-08 | 7284,2 | Предъявленные расходы в сумме 1021,0 тыс. рублей не отражены в учете КУИ, оплата в сумме 480,0 тыс. рублей отражена КУИ не верно | - 480,0 | Расходы в сумме 1021,0 тыс. рублей проведены 07.05.10, оплата в сумме 480,0 тыс. рублей снята /приложение 9,10/ |
| договор № 57-08 | 94,2 | оплата в сумме 480,0 тыс. рублей отражена КУИ не верно | 574,2 | Восстановлено п/п 492 от 29.09.08 на сумму 480,0 тыс. рублей /приложение 11/ |
| Итого | 12 519,3 |  | 94,2 |  |

согласно которой задолженность КУИ по договору 57-08 составляет  574,2 тыс.руб., а задолженность МУП «Горизонт» по договору 34-08 составляет 480 тыс.руб. Общая задолженность КУИ перед МУП «Горизонт» по состоянию на 01.01.2011 составляет 94,2 тыс.руб.

Кроме того, проведена бухгалтерская проводка на сумму 1021 тыс.руб. по предъявленному счету МУП Горизонт по договору 34-08, которая оплачена в полном объеме.

В отношении контрагент муниципального автономного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Петропавловска-Камчатского» Комитетом не принятые расходы по договору 62-08 на проведение капитального ремонта по ул. Рябиковской д.23 на сумму 4208,5 тыс. руб..

Сумма финансирования 29153,0 тыс. руб. отнесена на договор № 33-08, кредиторская задолженность по договору № 62-08 отсутствует.

| Организация | Кредиторская задолженность КУИ на 01.01.2010 (тыс. рублей) | Примечание КСП | Кредиторская задолженность КУИ на 30.08.2011 (тыс. рублей) | Пояснение КУИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАУ УЖКХ, в том числе: | 15 910,6 |  | -71,14 |  |
| договор № 33-08 | 12909,4 | ----- | -80,025 | Оплачено 12 659,5 тыс. рублей, снято по акту КСП 329,897 тыс. рублей / приложении 1-4/ |
| Постановление 3414 | 3001,2 | ----- | 8,885 | Оплачено 2855,9 тыс. рублей. Снято по акту КСП 136,46 тыс. рублей / приложение 5-8/ |

согласно представленной таблицы  МАУ УЖКХ по договору 33-08 произвело снятие 329,897 тыс. руб. по Акту проверки. По состоянию на 01.01.2011 МАУ УЖКХ имеет долг по договору 33-08 в размере 80,025 тыс.руб., кроме того МАУ УЖКХ произвели снятие 136,46 тыс.руб. по капитальному ремонту многоквартирных домов, проведенных на основании постановления Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 11.11.2009 № 3414 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа бюджетных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в части несения собственником муниципального жилищного фонда расходов соразмерно доли занимаемых жилых помещений в таком многоквартирном доме», в результате чего Комитет имеет задолженность перед МАУ УЖКХ по состоянию на 01.01.2011.в размере 8,885 тыс.руб. Общая задолженность МАУ УЖКХ перед Комитетом по состоянию на 01.01.2011 составляет 74,14 тыс.руб.

В отношении контрагента ООО «Городская управляющая компания» Комитет имел задолженность в размере 38,9 тыс. руб., которая погашена в полном объеме  (приложение 14).

Вместе с тем КСП считает, что договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, которые проводятся в порядке статьи 158 Жилищного кодекса РФ, должны заключаться в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Комитет с указанной позицией КСП не согласен и считает, что порядок расходование средств собственников жилых помещений (частного и муниципального жилищного фонда) в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников по предложению управляющей организации в порядке, установленном статьёй 158 Жилищного кодекса РФ.

Кроме того субъектом проверки являлся Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа.

При проведении проверки целевого использования денежных средств на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  в гор. Петропавловске - Камчатском было выявлено, что по статье «капитальный ремонт МДК» сняты с финансирования Комитета городского хозяйства средства бюджета в размере 390,0 тыс. рублей.

В 2009 году городским округом была подана заявка на участие  в программе капитального ремонта МДК с привлечением средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Согласно поданной заявке за счет средств фонда предполагалось получить на  ремонт МДК 283 127,5  тыс. рублей,  18 624,4 тыс. рублей  из краевого бюджета и требовалось финансирование  из городского бюджета в размере 6 489,3 тыс. рублей. Указанная сумма была заложена  в 2009 году в бюджете города.  В связи с неполным выполнением условий ст.14 ФЗ-185 и отклонением Фондом заявки Петропавловск - Камчатского городского округа, данные средства не потребовались и в последующем сумма 6 089,6 тыс. рублей была перемещена на другие цели, на конец года остаток составил 390,7 тыс. рублей. /стр.2/

На протяжении ряда лет поступали многочисленные жалобы жителей дома 23 по ул. Рябиковской на затекание квартир со стороны фасада и поступали предписания, а в последующем   применены штрафные санкции, надзорных органов к управляющей компании  МУ «УЖКХ».  Программа по обеспечению сейсмобезопасности жилых домов в том период не работала, планов по  расселению данного дома  не было,  поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта  фасада начиная с 2007 года. /стр.16/

По информации МАУ «УЖКХ» накопление денежных средств МАУ «УЖКХ» по статье  «капитальный  ремонт», собранных с населения с учетом льгот и субсидий: /стр.17/

- 2008 год - 148 405,4тыс. руб.;

- 2009 год - 155 449,5 тыс. руб.;

- 2010 год -  187 746,0 тыс.руб.

По информации МАУ «УЖКХ» гарантийное письмо ООО «Дальрыбстрой» исполнено не было, поэтому была выставлена претензия и  средства в размере 4,4 тыс. рублей были возвращены на счет МАУ «УЖКХ».  /стр.19./

Недостатки, выявленные при проведении контрольных обмеров на доме 6 по ул. Крылова, устранены о чем свидетельствует акт от 31 июля 2009 года. Акт подписан инженером отдела технического контроля МАУ «УЖКХ» Балицкой Т.Е., инженером ЖЭУ-7  Лимаренко И.Н. и генеральным директором ООО «Востокстрой» Тельминовым В.В. /стр. 21/

По информации МАУ «УЖКХ» подрядчикам, не выполнившим в договорные сроки работы, вставлены претензии:

- 2008 год – размер неустойки составил 24,6 тыс. руб.;

- 2009 год - размер неустойки составил 250,1 тыс. руб. /стр. 18/