**Пояснительная записка**

**к проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год»**

Пояснительная записка к проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год (далее - бюджет городского округа) подготовлена в соответствии с приказом Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа   
от 04.03.2020 № 23/20 «О порядке составления пояснительной записки к проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), о внесении изменений в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), отчету об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее - Порядок).

В соответствии с пунктом 1.6 Порядка, в пояснительной записке описываются причины неисполнения показателей бюджета более, чем на 5 процентов, повлиявшие на уровень исполнения бюджета городского округа.

Пояснительная записка подготовлена на основании сведений, представленных главными администраторами бюджетных средств.

Бюджет городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвержден Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд (далее - Решение о бюджете городского округа). Основные характеристики бюджета городского округа установлены:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 17 950 099,0486 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 18 580 099,04860 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме   
630 000,00000 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в сумме 8 075 783,94216 тыс. рублей.

В 2024 году в Решение о бюджете городского округа 7 раз вносились изменения.

Основные характеристики по состоянию на 31.12.2024 составили:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 22 547 108,07599 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме   
22 864 063,29791 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 316 955,22192 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 общий планируемый объем доходов и расходов бюджета городского округа меньше показателей, которые утверждены Решением о бюджете городского округа (в редакции Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.12.2024 № 163-нд), на сумму 152 205,69749 тыс. рублей на объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение:

- от 16.12.2024 № 2426-02541-1, № 2426-02381-1;

- от 18.12.2024 № 2426-02504-1;

- от 19.12.2024 № 2426-02413-1;

- от 20.12.2024 № 2426-02461-1, № 2426-02461-2, № 2426-02591-1,   
№ 2426-02591-2;

- от 23.12.2024 № 2426-02642-1;

- от 24.12.2024 № 2426-02690-1, № 2426-02639-1, № 2426-02596-1,   
№ 2426-02639-2, № 2426-02668-1;

- от 25.12.2024 № 2426-02594-1, № 2426-02361-1, № 2426-02623-1,   
№ 2426-02576-1, № 2426-02576-2

- от 26.12.2024 № 2426-02769-1, № 2426-02751-1, № 2426-02751-2,   
№ 2426-02754-1, № 2426-02294-1;

- от 27.12.2024 № 2426-02773-1, № 2426-02773-2, № 2426-02723-1;

- от 28.12.2024 № 2426-02791-1.

Руководствуясь абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись были внесены вышеуказанные изменения.

По состоянию на 31.12.2024 на основании пункта 9 части 1 статьи 16 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа   
от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов», перераспределены бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на соответствующую муниципальную программу.

**Основные характеристики бюджета городского округа за 2024 год**

тыс. рублей

| **Наименование** | **Утверждено Решением Городской Думы**  **от 20.12.2024**  **№ 163-нд** | **Уточненный план**  **на 31.12.2024** | **Фактически**  **исполнено** | **Отклонение** | **Исполнено, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4-3** | **6=4/3\*100** |
| **1.Доходы бюджета городского округа** | **22 699 313,77348** | **22 547 108,07599** | **22 174 169,07892** | **-372 938,99707** | **98,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые | 9 986 508,61018 | 9 986 508,61018 | 10 144 921,82383 | 158 413,21365 | 101,6 |
| Безвозмездные поступления | 12 712 805,16330 | 12 560 599,46581 | 12 029 247,25509 | -531 352,21072 | 95,8 |
| **2.Расходы бюджета городского округа** | **23 016 268,99540** | **22 864 063,29791** | **21 793 931,20280** | **-1 070 132,09511** | **95,3** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств | 330 529,44548 | 325 085,56343 | 308 944,63872 | -16 140,92471 | 95,0 |
| **3.Дефицит(-), профицит(+)** | **-316 955,22192** | **-316 955,22192** | **380 237,87612** | **63 282,65420** | **х** |

Бюджет городского округа за 2024 год исполнен по доходам на 98,4 процентов, при уточненном плане 22 547 108,07599 тыс. рублей, фактическое поступление доходов составило 22 174 169,07892 тыс. рублей.

По расходам на 95,3 процента, при уточненном плане 22 864 063,29791 тыс. рублей исполнение составило 21 793 931,20280 рублей.

Публичные нормативные обязательства исполнены на 95,0 процента, при уточненном плане (по состоянию на 31.12.2024) 325 085,56343 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 308 944,63872 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Анализ исполнения доходной части бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год показывает, что план по доходам исполнен на 98,4 процентов, из запланированных 22 547 108,07599 тыс. рублей поступило 22 174 169,07892 тыс. рублей. Неисполнение плановых показателей составило 372 938,99707 тыс. рублей, в том числе за счет:

1. перевыполнения плановых показателей по налоговым   
   и неналоговым доходам в сумме 158 413,21365 тыс. рублей;
2. неисполнения плановых показателей по безвозмездным поступлениям на 531 352,21072 тыс. рублей.

**Исполнение плановых показателей по доходам бюджета городского округа за 2024 год**

тыс. рублей

| **Вид доходов** | **Утверждено Решением Городской Думы от 22.11.2023 97-нд** | **Утверждено решением Городской Думы от 20.12.2024 № 163-нд** | **Уточненный план на 31.12.2024** | **Исполнено** | **Отклонение от уточненного плана** | **Исполнено, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 |
| **1. Налоговые и неналоговые, том числе:** | **8 612 212,71860** | **9 986 508,61018** | **9 986 508,61018** | **10 144 921,82383** | **158 413,21365** | **101,6** |
| 1.1 Налоговые доходы | 8 052 259,10000 | 9 298 892,00000 | 9 298 892,00000 | 9 445 672,27913 | 146 780,27913 | 101,6 |
| 1.2 Неналоговые доходы | 559 953,61860 | 687 616,61018 | 687 616,61018 | 699 249,54470 | 11 632,93452 | 101,7 |
| **2.  Безвозмездные поступления, в том числе:** | **9 337 886,33000** | **12 712 805,16330** | **12 560 599,46581** | **12 029 247,25509** | **-531 352,21072** | **95,8** |
| **2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:** | **9 335 447,69500** | **12 715 472,64763** | **12 563 266,95014** | **12 034 588,22590** | **-528 678,72424** | **95,8** |
| - Дотации | 0,00000 | 1 047 469,12845 | 1 065 469,12845 | 1 065 453,75725 | -15,37120 | 100,0 |
| - Субсидии | 2 245 063,88062 | 3 445 732,31979 | 3 311 967,47189 | 2 801 365,19511 | -510 602,27678 | 84,6 |
| - Субвенции | 6 174 752,67911 | 7 310 838,88850 | 7 277 621,11667 | 7 262 337,27537 | -15 283,84130 | 99,8 |
| - Иные межбюджетные трансферты | 915 631,13527 | 911 432,31089 | 908 209,23313 | 905 431,99817 | -2 777,23496 | 99,7 |
| **2.2 Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет** | **6 532,63500** | **8 932,39842** | **8 932,39842** | **4 595,05080** | **-4 337,34762** | **51,4** |
| **2.3 Возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет** | **-4 094,00000** | **-11 599,88275** | **-11 599,88275** | **-9 936,02161** | **1 663,86114** | **85,7** |
| **Итого:** | **17 950 099,04860** | **22 699 313,77348** | **22 547 108,07599** | **22 174 169,07892** | **-372 938,99707** | **98,4** |

При уточненном плане налоговых и неналоговых доходов в объеме   
9 986 508,61018 тыс. рублей, исполнение составило 10 144 921,82383 тыс. рублей или 101,6 процента, отклонение фактических показателей от плановых составило 158 413,21365 тыс. рублей, в том числе:

**Налоговые доходы.**

Исполнение составило 9 445 672,27913 тыс. рублей, что   
на 146 780,27913 тыс. рублей, или на 1,6 процента больше плановых назначений.

1. По группе и подгруппе доходов «Налоги на прибыль, доходы» исполнение составило 6 936 069,65400 тыс. рублей, или 101,9 процента   
от плановых показателей, план перевыполнен на 127 564,65400 тыс. рублей, что обусловлено перевыполнением плановых показателей по налогу на прибыль организаций на сумму 70 750,82220 тыс. рублей, или на 10,2 процента, а также перевыполнением плановых показателей по налогу на доходы физических лиц на сумму 56 813,83180 тыс. рублей, или на 0,9 процентов.

На перевыполнение плановых показателей по налогу на прибыль организаций оказали влияние следующие факторы:

- окончание применения льготной процентной ставки по налогу на прибыль с 1 квартала 2024 года АО «Сибирский горно-металлургический альянс»;

- предоставление АО «Океанрыбфлот» за 9 месяцев 2023 года расчета «на уменьшение» на 324,3 млн. рублей, переплата передана в октябре 2023 года на единый счет налогоплательщика, и, как следствие, увеличение налоговых отчислений в 2024 году;

- увеличение КГУП «Камчатский водоканал» налоговой базы за 9 месяцев 2024 года в 4,7 раза, а также учет в декларации за 9 месяцев 2023 года убытков прошлых налоговых периодов.

2. По группе и подгруппе доходов «Налоги на совокупный доход» исполнение составило 1 621 918,35846 тыс. рублей, или 100,1 процента   
от плановых показателей, план перевыполнен на 1 654,35846 тыс. рублей,   
что обусловлено перевыполнением плановых показателей:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 15 459,60798 тыс. рублей, или на 1,1 процента;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на 64,19653 тыс. рублей;

- по единому сельскохозяйственному налогу, на 2 686,26477 тыс. рублей, или на 2,6 процента, в связи с увеличением налоговой базы по предприятиям.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, неисполнение плановых поступлений,   
на сумму 16 555,71082 тыс. рублей, или на 11,4 процента, обусловлено предоставлением налогоплательщиками уведомлений на уменьшение суммы патента на сумму уплаченных страховых взносов и утратой права на применение патентной системы налогообложения в 2024 году.

3. По группе и подгруппе доходов «Налоги на имущество» исполнение составило 748 570,55572 тыс. рублей, или 100,5 процента от плановых показателей, план перевыполнен на 3 689,55572 тыс. рублей,   
что обусловлено, в основном, перевыполнением плановых показателей по налогу на имущество организаций на 12 837,00190 тыс. рублей, или   
на 4,0 процента. Перевыполнение обусловлено, в основном, вводом в эксплуатацию новых объектов недвижимости, погашением задолженности налогоплательщиками за прошлые налоговые периоды и ростом кадастровой стоимости объектов налогового учета.

По земельном налогу неисполнение плановых поступлений,   
на сумму 11 074,59038 тыс. рублей, или на 8,2 процента, обусловлено перерасчетом кадастровой стоимости объектов учета, уменьшением объема платежей, направленных на погашение ранее образовавшейся задолженности.

**Неналоговые доходы.**

Исполнение составило 699 249,54470 тыс. рублей или 101,7 процента, перевыполнение плановых показателей поступлений составило   
11 632,93452 тыс. рублей, что обусловлено перевыполнением плановых показателей:

1. По группе доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» плановые показатели перевыполнены на 12 747,70016 тыс. рублей, или на 2,6 процента.

Плановые показатели перевыполнены по следующим причинам:

- поступление авансовых платежей по договорам аренды, заключенным в ноябре-декабре 2024 года;

- оплата задолженности по исполнительным производствам;

- внесение арендной платы в большем объеме, чем предусмотрено в договорах;

- взыскание задолженности с собственников нестационарных торговых объектов за предыдущие периоды на основании принятых решений судов;

- взыскания с собственников нестационарных торговых объектов за фактическое размещение и увеличение площади нестационарных объектов, выявленные в результате проверок на предмет соблюдения условий договора.

2. По группе доходов «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат» плановые показатели не исполнены на 3 557,14263 тыс. рублей, или   
на 21,2 процента. Основными причинами неисполнения в 2024 году являются:

- ненадлежащее исполнение возложенных обязательств контрагентом по договору на возмещение расходов за эксплуатационные и коммунальные сети;

- отсутствие оплаты в декабре 2024 года дебиторской задолженности КГУП «Петропавловский водоканал» по заключенному соглашению.

3. По группе доходов «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» плановые показатели перевыполнены   
на 1 556,39119 тыс. рублей, или на 2,3 процента. Основное влияние на перевыполнение плановых показателей оказало увеличение количества заявлений на предоставление в собственность земельных участков.

4. По группе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» плановые показатели перевыполнены на 785,31568 тыс. рублей, или на 1,6 процента   
в связи с увеличением количества выявленных нарушений и перечислением организациями задолженности в доход бюджета.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.**

Исполнение плановых показателей по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составило   
12 034 588,22590 тыс. рублей или 95,8 процентов.

Отклонение от плановых показателей составило   
528 678,72424 тыс. рублей, в том числе:

**а) по субсидиям исполнение составило 2 801 365,19511 тыс. рублей или 84,6 процента, при уточненном плане в   
размере 3 311 967,47189 тыс. рублей. На неисполнение плановых показателей в сумме 510 602,27678 тыс. рублей основное влияние оказало неисполнение плановых показателей по следующим видам субсидий:**

1) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Дорога местного значения от ул. Приморская до территории ООО «Свободный порт Камчатка» за счет средств краевого дорожного фонда   
(КБК 907 202 20077 04 7522 150, ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 10 504,91181 тыс. рублей (при плановых показателях 15 000,00000 тыс. рублей) в связи с невыполнением подрядчиком работ по муниципальному контракту в срок;

2) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа расходы за счет средств специального казначейского кредита   
(КБК 907 202 20077 04 8391 150, ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 315 380,30844 тыс. рублей (при плановых показателях 513 341,42159 тыс. рублей), что связано с переносом срока исполнения по муниципальному контракту на 2025 год по причине технологического перерыва;

3) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры». Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» расходы за счет средств специального казначейского кредита (КБК 908 202 20077 04 8481 150,   
ГАД - Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены   
на 57 739,42000 тыс. рублей (при плановых показателях   
83 017,72000 тыс. рублей) в связи с переносом сроков исполнения этапов муниципального контракта на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на август 2025 года;

4) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» за счет средств краевого дорожного фонда   
(КБК 907 202 20077 04 8482 150, ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 2 956,36633 тыс. рублей (при плановых показателях 3 491,46425 тыс. рублей) по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы и, как следствие, отсутствия оплаты контракта;

5) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская (проектные работы) за счет средств краевого дорожного фонда   
(КБК 907 202 20077 04 8492 150, ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 3 360,25124 тыс. рублей (при плановых показателях 3 360,25124 тыс. рублей) по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы и, как следствие, не отсутствия оплаты контракта;

6) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе (объезд Северо-Восточной части города) (проектные работы) за счет средств краевого дорожного фонда   
(КБК 907 202 20077 04 8512 150, ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 38 482,66771 тыс. рублей (при плановых показателях 38 482,66771 тыс. рублей) по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы и, как следствие, отсутствия оплаты контракта;

7) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы) за счет средств краевого дорожного фонда (КБК 907 202 20077 04 8532 150, ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены   
на 4 589,01772 тыс. рублей (при плановых показателях 4 589,01772 тыс. рублей) по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы и, как следствие, отсутствия оплаты контракта;

8) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Строительство (в том числе проектные работы) объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском за счет средств краевого дорожного фонда (КБК 907 202 20077 04 8582 150,   
ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены   
на 1 000,00000 тыс. рублей (при плановых показателях 1 000,00000 тыс. рублей) по причине переноса реализации объекта на 2026 год;

9) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Автомобильная дорога от ул. Ленинская к ул. Красинцев (проектные работы) за счет средств краевого дорожного фонда (КБК 907 202 20077 04 8592 150,   
ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 4 925,93922 тыс. рублей (при плановых показателях 4 925,93922 тыс. рублей) по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы и, как следствие, не оплаты контракта;

10) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева, за счет средств краевого дорожного фонда (КБК 907 202 20077 04 8612 150,   
ГАД - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)   
не исполнены на 67 230,05998 тыс. рублей (при плановых показателях   
67 230,05998 тыс. рублей) по причине не состоявшихся торгов по заявке в ЕИС, согласно протоколу от 11.12.2024 № 0138300000424000927;

11) субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края». Комплексы процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с проведением комплексных кадастровых работ за счет средств краевого бюджета (КБК 906 202 29999 04 8462 150,   
ГАД - Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены   
на 2 066,80000 тыс. рублей (при плановых показателях 2 943,60314 тыс. рублей) в связи с неисполнением по состоянию на 31.12.2024 основных условий по муниципальному контракту от 03.06.2024 № 304, а именно, отсутствуют сведения об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастровых кварталов 41:01:0010114, 41:01:0010116 Петропавловск-Камчатского городского округа (не внесены в ЕГРН), в связи с чем заказчик направил мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ от 17.12.2024 № 01-06-01/10766-Д/24. Срок реализации мероприятия перенесен на 2025 год.

**б) по субвенциям исполнение составило 7 262 337,27537 тыс. рублей или 99,8 процента, при уточненном плане в размере   
7 277 621,11667 тыс. рублей. На неисполнение плановых показателей   
в сумме 15 283,84130 тыс. рублей основное влияние оказало неисполнение плановых показателей по следующим видам субвенций:**

1. субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края в области обращения с животными без владельцев (КБК – 907 202 30024 04 8132 150, ГАД - дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 5 435,66203 тыс. рублей (при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 12 878,24653 тыс. рублей) в связи с экономией по факту выполнения работ;
2. субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи за счет средств краевого бюджета (КБК 905 202 30024 04 8662 150, ГАД - Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 2 621,83473 тыс. рублей (при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 25 390,10088 тыс. рублей) в связи со снижением потребности в получении выплаты по сравнению с запланированным количеством;

**в) по иным межбюджетным трансфертам исполнение составило 905 431,99817 тыс. рублей или 99,7 процента, при уточненном плане в размере 908 209,23313 тыс. рублей.**

На неисполнение плановых показателей основное влияние оказало неисполнение плановых показателей, по следующим видам межбюджетных трансферт:

1. межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета (КБК - 905 202 45050 04 8081 150,   
   ГАД - Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 335,84381 тыс. рублей (при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 2 121,97600 тыс. рублей).

Плановые показатели не исполнены в связи с отсутствием фактической потребности, так как выплаты производятся за фактически отработанное время педагогическим работникам, таким образом в период временной нетрудоспособности (больничного) доплата не выплачивается;

2) межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств краевого и федерального бюджета (КБК - 905 202 45179 04 7001 150, ГАД - Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) не исполнены на 1 098,61759 тыс. рублей (при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 21 507,77778 тыс. рублей).

Плановые показатели не исполнены в связи с отсутствием фактической потребности, так как выплаты производятся за фактически отработанное время педагогическим работникам, таким образом в период временной нетрудоспособности (больничного) доплата не выплачивается.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

С 2014 года бюджет городского округа формируется в программном формате. В 2024 году на территории городского округа реализовывались 12 муниципальных программ с общим объемом финансирования 21 500 199,40588 тыс. рублей, что составило 98,7 процентов от общего объема расходов (21 793 931,20280 тыс. рублей).

По непрограммным направлениям расходов общий объем финансирования соответствует 293 731,79692 тыс. рублей и составляет   
1,3 процент от общего объема расходов (21 793 931,20280 тыс. рублей).

Исполнение в разрезе программных и непрограммных направлений расходов бюджета представлено в следующей таблице:

тыс. рублей

| **№** | **Наименование программ и непрограммных направлений расходов** | **Утверждено решением  от 22.11.2023  № 97-нд** | **Уточненный план на 31.12.2024** | **Исполнено (на 31.12.2024)** | **Отклонение исполнения от уточненного плана** | **Исполнено,%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5-4** | **7=5/4\*100** |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» | 8 720 159,16180 | 10 540 223,18795 | 10 532 019,60786 | -8 203,58009 | 99,9 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» | 841 581,45403 | 1 766 746,71398 | 1 751 271,64303 | -15 475,07095 | 99,1 |
| 3 | Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» | 128 483,52225 | 115 863,16361 | 115 599,71357 | -263,45004 | 99,8 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе» | 119 516,42270 | 130 344,64497 | 127 437,27204 | -2 907,37293 | 97,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» | 871 085,00208 | 1 002 506,14266 | 934 378,23464 | -68 127,90802 | 93,2 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» | 3 862 988,65226 | 4 768 003,97673 | 4 158 533,39678 | -609 470,57995 | 87,2 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» | 72 950,09863 | 76 788,70064 | 75 757,88314 | -1 030,81750 | 98,7 |
| 8 | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» | 8 885,20000 | 9 278,47171 | 9 278,47171 | 0,00000 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» | 615 715,71999 | 652 980,24714 | 641 149,96680 | -11 830,28034 | 98,2 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» | 493 450,79744 | 853 752,82762 | 775 368,34062 | -78 384,48700 | 90,8 |
| 11 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» | 693 223,27609 | 997 411,74582 | 880 877,60959 | -116 534,13623 | 88,3 |
| 12 | Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» | 1 590 283,73239 | 1 536 830,64639 | 1 498 527,26610 | -38 303,38029 | 97,5 |
| **Программные направления расходов** | | **18 018 323,03966** | **22 450 730,46922** | **21 500 199,40588** | **-950 531,06334** | **95,8** |
| **Непрограммные направления деятельности** | | **561 776,00894** | **413 332,82869** | **293 731,79692** | **-119 601,03177** | **71,1** |
| **Всего расходов:** | | **18 580 099,04860** | **22 864 063,29791** | **21 793 931,20280** | **-1 070 132,09511** | **95,3** |

Пояснения в части исполнения расходной части бюджета, составляющие 95,0 процентов и менее, подготовлены на основании информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского округа:

1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УИиЗО) письмо от 03.02.2025 № 01-06-01/805/25;
2. Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УДХТиБ) письмо от 03.02.2025 № 01-07-01/592/25;
3. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УАИГ) письмо   
   от 04.02.2025 № 01-08-01/492/25;
4. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УКХиЖФ) от 20.01.2025 № 01-12-01/348/25.

Исполнение, составляющее 95,0 процентов, и менее сложилось по   
4 муниципальным программам и отдельным непрограммным направлениям расходов бюджета городского округа, а именно:

**1. По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»** при плановых назначениях в сумме 4 768 003,97673 тыс. рублей, исполнение составило   
4 158 533,39678 тыс. рублей или 87,7%. Остаток ассигнований составляет   
609 470,57995 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям, исполнение по которым составило 95,0 и менее процента:

1.1 «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)» при плановых назначениях в сумме 16 332,69605 тыс. рублей, исполнение составило 1 216,93619 тыс. рублей или 7,4%. Остаток ассигнований составляет 15 115,75986 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

1.1.1 «Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)» при плановых назначениях в сумме 374,50810 тыс. рублей, исполнение по данному подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 374,50810 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено не предоставлением проектировщиком откорректированной проектной документации по муниципальному контракту № 0138300000420000617 от 02.10.2020 для прохождения государственной экспертизы на сумму 374,50810 тыс. рублей. По состоянию на 25.02.2025 с подрядчиком ведется работа по предоставлению проектной документации с изменениями согласно выставленных требований.

1.1.2 «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» при плановых назначениях в сумме 228,83996 тыс. рублей, исполнение по данному подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 228,83996 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отказом от подписания договора главным инженером проектировщиком на осуществление услуг по авторскому надзору в связи с необходимостью актуализации проекта с реализацией ППТ и ПМТ для формирования земельного участка на месте строительства. Ввиду наличия авторских прав на сам проект, заключение договора на авторский надзор по данному объекту с другими инженерами проектировщиками не представляется возможным. В связи с чем муниципальный контракт по стройконтролю не был заключен.

1.1.3 «Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) при плановых назначениях в сумме 10 750,41547 тыс. рублей, исполнение составило 802,29457 тыс. рублей или 7,5%. Остаток ассигнований составляет 9 948,12090 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по причине не состоявшихся торгов по заявке в ЕИС, согласно протоколу от 11.12.2024 № 0138300000424000927 на сумму   
169 296,37508 тыс. рублей.

1.1.4 «Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева» при плановых назначениях в сумме 479,11284 тыс. рублей, исполнение составило 414,64162 тыс. рублей или 86,5%. Остаток ассигнований составляет 64,47122 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено не предоставлением подрядной организацией отчетных документов по договору от 21.12.2023 № 0188.2023 на проведение государственной экспертизы на сумму 64,47122 тыс. рублей. С подрядчиком ведется работа по внесению изменения в пункты договора и его расторжению.

1.1.5 «Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа» при плановых назначениях в сумме 4 499,81968 тыс. рублей, исполнение по данному подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет   
4 499,81968 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено не предоставлением подрядной организацией отчетных документов по муниципальному контракту от 23.05.2023 № 0138300000423000358 по объекту в сумме 4 499,81968 тыс. рублей.

1.2 «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» при плановых назначениях в сумме   
1 899 441,28680 тыс. рублей, исполнение составило 1 806 966,77717 тыс. рублей или 95,1%. Остаток ассигнований составляет 92 474,50963 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

1.2.1 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» при плановых назначениях в сумме   
423 087,49288 тыс. рублей, исполнение составило 359 438,30559 тыс. рублей или 85,0%. Остаток ассигнований составляет 63 649,18729 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами:

1) Расторжением по факту исполнения по муниципальным контрактам:

- от 29.07.2024 № 37/07/2024 на выполнение работ по ремонту придомового проезда по ул. Пономарева, дом 6 (асфальтирование) на сумму 396,13931 тыс. рублей;

- от 16.09.2024 № 0138300000424000627 на выполнение работ по ремонту магистральной ливневой канализации по ул. Индустриальная, асфальтобетонного покрытия тротуара и придомовой территории жилого дома № 32 по ул. Индустриальная на сумму 5 170,28240 тыс. рублей (соглашение от 20.12.2024);

- от 23.09.2024 № 0138300000424000670 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общегородского значения по улице Мишенная. Ремонт магистральной ливневой канализации по ул. Мишенная на сумму   
1 133,70416 тыс. рублей (соглашение от 23.12.2024);

- от 09.10.2024 № 0138300000424000654 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленинская» увеличен размер аванса на сумму   
54 832,88599 тыс. рублей, который оплатить не представилось возможным по причине закрытия счетов со стороны подрядной организации.

2) Остаток бюджетных средств после заключения муниципальных контрактов составил 2 116,17543 тыс. рублей.

1.2.2 «Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения» (Прочая закупка товаров, работ и услуг) при плановых назначениях в сумме   
3 834,23465 тыс. рублей, исполнение составило 3 639,82276 тыс. рублей или 94,9%. Остаток ассигнований составляет 194,41189 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено подготовкой расторжения по факту исполнения на сумму 194,41189 тыс. рублей по муниципальному контракту   
от 19.01.2024 № 0138300000423001055 на оказание услуг по содержанию и обслуживанию мобильных туалетных модулей, размещенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округ.

1.2.3 «Прием и складирование снега» (Прочая закупка товаров, работ и услуг) при плановых назначениях в сумме 50 608,26379 тыс. рублей, исполнение составило 36 830,90627 тыс. рублей или 72,8%. Остаток ассигнований составляет 13 777,35752 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено заключением по факту исполнения соглашения о расторжении от 14.01.2025 по муниципальному контракту от 06.02.2023   
№ 0138300000423000012. Расторжение по причине отсутствия снежных масс за период действия контракта.

1.3 «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» при плановых назначениях в сумме 90 161,25000 тыс. рублей, исполнение составило 86 036,26351 тыс. рублей или 95,4%. Остаток ассигнований составляет 4 124,98649 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

1.3.1 «Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение» (Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) при плановых назначениях в сумме 91,65000 тыс. рублей, исполнение составило   
84,60000 тыс. рублей или 92,3%. Остаток ассигнований составляет   
7,05000 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено предоставлением документации по исполненным работам на сумму   
7,05000 тыс. рублей по договору от 11.01.2024 № 02/01/2024 о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в следующем году.

1.3.2 «Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение» (Закупка энергетических ресурсов) при плановых назначениях в сумме 56 991,19166 тыс. рублей, исполнение составило 53 326,19752 тыс. рублей или 93,6%. Остаток ассигнований составляет 3 664,99414 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено предоставлением документации по исполненным работам на сумму 3 664,99414 тыс. рублей по муниципальному контракту от 23.01.2023   
№ 277 на оказание услуг по энергоснабжению в следующем году.

1.4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» при плановых назначениях в сумме 140 724,62533 тыс. рублей, исполнение составило 138 755,22502 тыс. рублей или 98,6%. Остаток ассигнований составляет 1 969,40031 тыс. рублей. Неосвоенная часть плановых назначений сформировалась по следующим причинам:

1.4.1 «Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании» (Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) при плановых назначениях в сумме   
1 355,89303 тыс. рублей, исполнение составило 127,78606 тыс. рублей или 9,4%. Остаток ассигнований составляет 1 228,10697 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено не размещением заказчиком закупок на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения на сумму 1 228,10697 тыс. рублей, в связи отсутствием потребности.

1.5 «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа)» при плановых назначениях в сумме 107 176,53871 тыс. рублей, исполнение составило 104 447,72349 тыс. рублей или 97,5%. Остаток ассигнований составляет 2 728,81522 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных ассигнований сформировалась по следующим причинам:

1.5.1 «Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа» (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) при плановых назначениях в сумме 1 536,43478 тыс. рублей, исполнение составило 1 128,56470 тыс. рублей или 73,5%. Остаток ассигнований составляет   
407,87008 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отказом сотрудников от оплаты проезда в отпуск по семейным обстоятельствам, имевших право проезда в 2024 году на сумму 407,87008 тыс. рублей.

1.5.2 «Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа» (Прочая закупка товаров, работ и услуг) при плановых назначениях в сумме 18 451,04589 тыс. рублей, исполнение составило 17 205,91222 тыс. рублей или 93,3%. Остаток ассигнований составляет 1 245,13367 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

1) предоставлением документации по исполненным работам по договорам в следующем году:

- №33/07/2024 от 08.07.2024 сумма 15,50238 тыс. рублей;

- № 12/02/2024 от 09.01.2024 сумма 36,13000 тыс. рублей;

- №113/12/2023 от 29.12.2023 сумма 13,30777 тыс. рублей;

- № Г-1112 П от 29.12.2023 сумма 17,02100 тыс. рублей;

- № 111/12/2023 от 29.12.2023 сумма 44,48000 тыс. рублей;

- № 112/12/2023 от 29.12.2023 сумма 14,03000 тыс. рублей;

- №13-24-ГМЦ от 13.02.2024 сумма 25,03707 тыс. рублей;

2) расторжением договоров по факту исполнения:

- № 21/04/2024 от 08.04.2024 на сумму 1,25550 тыс. рублей;

- № 21-23 ТФДД от 28.02.2024 на сумму 7,24800 тыс. рублей

- № 18/23-ПК от 17.01.2023 на сумму 600,00000 тыс. рублей

- № 256/24-ПК от 20.09.2024 на сумму 160,00000 тыс. рублей.

3) экономией при заключении муниципального контракта от 08.07.2024 № 0138300000424000430 на оказание услуг по осуществлению части функций технического заказчика в период выполнения проектирования объектов муниципального заказчика на сумму 311,12195 тыс. рублей.

Остаток ассигнований был запланирован на заключение нового муниципального контракта на оказание услуг по осуществлению части функций технического заказчика в период выполнения проектирования объектов муниципального заказчика с 17.12.2024 года. В связи с внесением дополнительных изменений в техническое задание согласно нормативных требований, запуск данного контракта был перенесен на 2025 год.

1.5.3 «Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа» (Закупка энергетических ресурсов) при плановых назначениях в сумме   
4 716,89645 тыс. рублей, исполнение составило 3 956,73100 тыс. рублей или 83,9%. Остаток ассигнований составляет 760,16545 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных ассигнований сформировалась по следующим причинам:

1) предоставлением документации по исполненным работам на сумму 146,36497 тыс. рублей по муниципальному контракту от 30.08.2024 № 1106 на поставку электрической энергии в следующем году.

2) остаток объемов бюджетных ассигнований после заключения контракта составил 613,80048 тыс. рублей.

1.6 «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)» при плановых назначениях в сумме 66 180,57049 тыс. рублей, исполнение составило 65 991,64666 тыс. рублей или 99,7%. Остаток ассигнований составляет 188,92383 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных ассигнований сформировалась по следующим причинам:

1.6.1 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы» (Прочая закупка товаров, работ и услуг) при плановых назначениях в сумме 45,42000 тыс. рублей, исполнение составило 35,42000 тыс. рублей или 78,0%. Остаток ассигнований составляет 10,00000 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отменой потребности в обучении нового руководителя, в связи с назначением руководителя Управления, проходившего обучение по процедурам закупок в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.7 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» при плановых назначениях в сумме 28 047,94456 тыс. рублей, исполнение составило 28 031,94456 тыс. рублей или 99,9%. Остаток ассигнований составляет   
16,00000 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

1.7.1 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» (Уплата прочих налогов, сборов) при плановых назначениях в сумме 47,68600 тыс. рублей, исполнение составило 31,68600 тыс. рублей или 66,5%. Остаток ассигнований составляет 16,00000 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отсутствием решения суда по делам, находящимся на рассмотрении в арбитражном суде и возможностью подачи по ним апелляции.

1.8 «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» при плановых назначениях в сумме   
671 948,24417 тыс. рублей, исполнение составило 205 549,81601 тыс. рублей или 30,6%. Остаток ассигнований составляет 466 398,42816 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

1.8.1 «Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском» при плановых назначениях в сумме 1 111,11111 тыс. рублей, исполнение по данному подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 1 111,11111 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях по причине отсутствия достаточного объема бюджетных средств для размещения закупочных процедур на строительство объекта (начало строительства запланировано на 2026 год при условии доведения средств федерального бюджета).

1.8.2 «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» при плановых назначениях в сумме 16 666,66667 тыс. рублей, исполнение составило 4 994,54243 тыс. рублей или 30,0%. Остаток ассигнований составляет 11 672,12424 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено не предоставлением подрядной организацией корректно составленных отчетных документов на сумму 11 672,12424 тыс. рублей по муниципальному контракту от 26.08.2024 № 0138300000424000529 на выполнение работ по строительству объекта: «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка».

1.8.3 «Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» при плановых назначениях в сумме 74 700,06664 тыс. рублей, исполнение по данному подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 74 700,06664 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено тем, что при подаче заявки в ЕИС торги не состоялись, согласно протоколу от 11.12.2024 № 0138300000424000927 на сумму   
169 296,37508 тыс. рублей.

1.8.4 «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа» при плановых назначениях в сумме   
518 526,68848 тыс. рублей, исполнение составило 199 960,72034 тыс. рублей или 35,6%. Остаток ассигнований составляет 318 565,96814 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено тем, что в связи с локальными просадками на строящейся автомобильной дороге принято решение о технологическом перерыве, с продлением срока исполнения строительных работ до 31.10.2025 в соответствии с дополнительным соглашением № 9 к муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа» от 14.11.2023 № 0138300000423000803.

Всего остаток составил 318 565,96814 тыс. рублей, из них остаток федеральных средств специального казначейского кредита на сумму   
315 380,30844 тыс. рублей и остаток софинансирования в сумме 31 85,65970 доведены в 2025 году.

1.8.5 «Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)» при плановых назначениях в сумме 42 758,51968 тыс. рублей, исполнение по данному подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 42 758,51968 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами:

1) подрядной организацией не предоставлены отчетные документы по муниципальному контракту от 01.08.2023 № 0138300000423000555 в сумме   
21 558,03396 тыс. рублей «Проектные и изыскательские работы по объекту «Объездная дорога от Петропавловское шоссе до жилого района «Северо-Восток». Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе (объезд Северо-Восточной части города)».

2) экономией бюджетных средств в сумме 15 952,98528 тыс. рублей при заключении муниципального контракта от 01.08.2023 № 0138300000423000555 по объекту «Проектные и изыскательские работы по объекту «Объездная дорога от Петропавловское шоссе до жилого района «Северо-Восток». Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе (объезд Северо-Восточной части города)».

3) остаток бюджетных средств по факту заключения муниципального контракта составил 5 247,50044 тыс. рублей.

На текущую дату проектная организация ведет разработку основных технических разделов проекта.

1.8.6 «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» при плановых назначениях в сумме 3 879,40472 тыс. рублей, исполнение составило 594,55324 тыс. рублей или 15,3%. Остаток ассигнований составляет 3 284,85148 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено тем, что по муниципальному контракту   
от 20.10.2023 № 0138300000423000748 «Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» на сумму 3 284,85148 тыс. рублей получено отрицательное заключение экспертизы от 18.12.2024   
№ 41-1-2-3-076951-2024.

1.8.7 «Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская» при плановых назначениях в сумме 3 733,61249 тыс. рублей, исполнение по подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 3 733,61249 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами:

1) подрядной организацией не предоставлены отчетные документы на сумму 3 068,31345 тыс. рублей по муниципальному контракту от 14.11.2023   
№ 0138300000423000821 по объекту «Проектные и изыскательские работы по объекту «Модернизация системы ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская».

2) в связи с отсутствием исполнительной документации по муниципальному контракту от 14.11.2023 № 0138300000423000821 заключение муниципального контракта на проведение госэкспертизы на сумму   
665,29904 тыс. рублей не представилось возможным.

1.8.8 «Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)» при плановых назначениях в сумме 5 473,26580 тыс. рублей, исполнение по подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 5 473,26580 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено не предоставлением подрядной организацией отчетных документов по муниципальному контракту от 19.02.2024   
№ 0138300000424000028 на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства (недвижимого имущества) «Автомобильная дорога от улицы Ленинская к улице Красинцева» в сумме 5 473,26580 тыс. рублей. Отчетные документы не предоставлены ввиду отсутствия результатов положительной экспертизы.

1.8.9 «Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы)» при плановых назначениях в сумме 5 098,90858 тыс. рублей, исполнение по подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 5 098,90858 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами:

1) подрядная организация не предоставила отчетные документы по муниципальному контракту от 05.08.2024 № 0138300000424000481 на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации объекта «Строительство примыкания к автомобильной дороги по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» на сумму   
5 022,42493 тыс. рублей по причине отсутствия положительной экспертизы.

2) Остаток бюджетных средств после заключения муниципального контракта составил 76,48365 тыс. рублей.

1.9 «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» при плановых назначениях в сумме   
693 749,61920 тыс. рублей, исполнение составило 687 484,85089 тыс. рублей или 99,1%. Остаток ассигнований составляет 6 264,76831 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных ассигнований сформировалась по следующим причинам:

1.9.1 «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» (Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) при плановых назначениях в сумме 8 516,82540 тыс. рублей, исполнение составило 4 520,42310 тыс. рублей или 53,1%. Остаток ассигнований составляет 3 996,40230 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено тем, что подрядной организацией не предоставлены отчетные документы в сумме   
4 936,62352 тыс. рублей по муниципальному контракту от 13.03.2023   
№ 0138300000423000095 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерновская коса».

1.9.2 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации)» (Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) при плановых назначениях в сумме   
940,22122 тыс. рублей, исполнение по подмероприятию отсутствует. Остаток ассигнований составляет 940,22122 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено тем, что подрядной организацией не предоставлены отчетные документы на сумму 4 936,62352 тыс. рублей по муниципальному контракту от 13.03.2023 № 0138300000423000095 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерновская коса».

**2. По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»** при плановых назначениях в сумме 853 752,82762 тыс. рублей, исполнение составило 775 368,34062 тыс. рублей или 90,8 процентов. Остаток ассигнований составляет - 78 384,487 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям, исполнение по которым составило 95,0 и менее процентов (письмо УИиЗО от 03.02.2025 № 01-06-01/805/25, письмо УАИГ от 04.02.2025 № 01-08-01/492/25, письмо УКХиЖФ от 20.01.2025 № 01-12-01/348/25):

2.1 «Предоставление субсидии за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является Петропавловск-Камчатский городской округ» при плановых назначениях в сумме 18 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

В конце 2024 года уведомлением Министерства финансов Камчатского края № 2426-02623-1 от 25.12.2024 предоставлена дотация из краевого бюджета в целях предоставления в 2025 году субсидии для обеспечения затрат хозяйственных обществ, единственным акционером которых является Петропавловск-Камчатский городской округ.

2.2 «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» при плановых назначениях в сумме 238 862,46828 тыс. рублей, исполнение составило 199 903,23956 тыс. рублей или 83,7 процентов. Остаток ассигнований составляет 38 959,22872 тыс. рублей, по следующим причинам:

2.2.1 в сумме 37 968,10806 тыс. рублей, в рамках расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах, сложилась фактическая экономия бюджетных средств по итогам года, оплата услуг по муниципальным контрактам произведена по факту выполненного объема на основании предъявленных платежных документов.

В целях недопущения возникновения задолженности по оплате коммунальных ресурсов и уменьшения расходов по исполнительным листам, УКХиЖФ в течении года проводились мероприятия по сверке жилых помещений муниципального жилищного фонда для включения их в оферты муниципальных контрактов в целях оплаты коммунальных ресурсов.

Заключение муниципальных контрактов является основной мерой по сокращению расходов по исполнительным листам.

2.2.2 в сумме 238,08049 тыс. рублей, в рамках расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах, сложилась фактическая экономия бюджетных средств по итогам года, оплата производилась по факту оказанных услуг на основании предъявленных платежных документов и результатов проверки предоставленных реестров.

2.3 «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка» при плановых назначениях в сумме 4 099,75 тыс. рублей, исполнение составило 3 794,65 тыс. рублей или 92,6 процентов. Остаток ассигнований составляет 305,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора из освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда.

По итогам года сложилась фактическая экономия бюджетных средств, оплата услуг по муниципальным контрактам произведена по факту выполненного объема. Мероприятие реализуется с учетом фактической потребности.

2.4 «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования» при плановых назначениях в сумме 18 583,63727 тыс. рублей, исполнение составило 16 963,16494 тыс. рублей или 91,3 процентов. Остаток ассигнований составляет 1 620,47233 тыс. рублей, по следующим причинам:

2.4.1 в сумме 719,44383 тыс. рублей в рамках расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования – фактическая экономия бюджетных средств, сложившаяся в связи с тем, что оплата по муниципальным контрактам и договорам с ресурсоснабжающими организациями производится на основании выставленных счетов по фактическому потреблению услуг;

2.4.2 в сумме 652,31552 тыс. рублей в рамках расходов, направленных на мероприятия по ограничению доступа в нежилые здания муниципального имущества, находящиеся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа – уменьшение стоимости работ по муниципальному контракту № 822 от 20.11.2024 на сумму 652,31552 тыс. рублей на основании соглашения о расторжении контракта от 23.12.2024 в связи с исключением одного объекта из перечня работ.

2.5 «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)» при плановых назначениях в сумме 6 995,2252 тыс. рублей, исполнение составило   
6 564,01 тыс. рублей или 93,8 процентов. Остаток ассигнований составляет 431,2152 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия по реконструкции (в том числе проектные работы) объекта «Сооружение тепловые сети ЦТП - котельной № 21 «Геологи». Реконструкция от т. 1 до т. 3 по ул. Беринга, д. 98» исполнение работ перенесено на 2025 год в связи с уточнением расчёта на проектные работы, инженерно-геодезические изыскания и стоимости экспертизы проектной документации. Увеличение стоимости работ по разработке проектной документации по объекту связано с уточнением факторов, влияющих на стоимость выполнения работ по проектированию, таких как: уточнение трассировки, получения акта выбора трассы, изменения конфигурации тепловой сети (прокладка тепловой сети в подземном исполнении и устройство компенсатора), проектирование на сложном рельефе местности (с перепадами высот), проектирование тепловой сети с учетом сложившейся застройки, применение коэффициента по прокладке тепловой в подземном исполнении (на глубину 2м., ниже зоны промерзания грунта).

2.6 «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» при плановых назначениях в сумме 53 106,79925 тыс. рублей, исполнение составило 43 179,52263 тыс. рублей или 81,3 процентов. Остаток ассигнований составляет 9 927,27662 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий по сносу ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе:

2.6.1 в сумме 77,97272 тыс. рублей – экономия по результатам проведения аукциона в электронной форме № 0138300000424000667 на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства;

2.6.2 в сумме 9 849,3039 тыс. рублей – остаток бюджетных ассигнований.

Планировалось заключение контракта на снос (демонтаж) объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская 8а.

При проведении в ноябре 2024 года государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, сумма на снос составила 66 322,640 тыс. рублей.

Вопрос об актуальности сноса объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская 8а на стадии проработки и будет решаться в 2025 году.

2.7 «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» при плановых назначениях в сумме 25 094,36667 тыс. рублей, исполнение составило 19 534,3922 тыс. рублей или 77,8 процентов. Остаток ассигнований составил 5 559,97447 тыс. рублей, по следующим причинам:

2.7.1 в сумме 40,0 тыс. рублей, в рамках мероприятия по проведению обследований на аварийность многоквартирных домов сложилась фактическая экономия бюджетных средств, оплата услуг по муниципальным контрактам произведена по факту выполненных работ. Мероприятие реализуется на основании решений общих собраний собственников о проведении обследования многоквартирного дома;

2.7.2 в сумме 763,55908 тыс. рублей, в рамках мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества, причиной неполного исполнения является, в том числе:

- 499,0 тыс. рублей – по муниципальному контракту № 489 от 01.08.2024 подрядчиком не предоставлена техдокументация для постановки на государственный кадастровый учет, в связи с чем регистрация объектов и оплата по контракту будет осуществлена в январе 2025 года;

- 240,0 тыс. рублей – по муниципальному контракту № 818 от 14.11.2024 подрядчиком не предоставлена техдокументация для постановки на государственный кадастровый учет, в связи с чем регистрация объектов и оплата по контракту будет осуществлена в феврале 2025 года;

- 24,55908 тыс. рублей – по муниципальному контракту № 221 от 23.04.2024 не приняты в полном объеме работы по объектам недвижимого имущества.

2.7.3 в сумме 2 007,10627 тыс. рублей, в рамках мероприятия по организации работ по учету муниципального имущества сложилась фактическая экономия бюджетных средств. Оплата услуг по муниципальным контрактам произведена по факту выполнения работ и предоставления платежных документов.

Основной причиной исполнения мероприятия не в полном объеме и не оптимизации в 2024 году бюджетных средств по данному мероприятию является то факт, что данные услуги оказываются по мере необходимости и расходы являются сложно прогнозируемыми.

2.7.4 в сумме 188,08365 тыс. рублей, в рамках мероприятия по проведению работ по категорированию объекта топливно-энергетического комплекса, причиной неполного исполнения является отсутствие заявок на участие в электронном аукционе по данному мероприятию (ИКЗ 243410102760941010100100410017112244);

2.7.5 в сумме 342,24564 тыс. рублей, в рамках мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы) – частичная приемка работ по муниципальному контракту от 08.04.2024 № 425 на сумму 554,37644 тыс. рублей в связи с необходимостью доработки части межевых планов. Работы продолжаются в 2025 году.

2.7.6 в сумме 2 112,0 тыс. рублей, в рамках мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков (занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов), площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования (в том числе исправление кадастровых ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости) неполное исполнение мероприятия связано с тем, что по состоянию на 31.12.2024 основные условия по муниципальному контракту от 03.06.2024 № 304 не выполнены, а именно отсутствуют сведения об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастровых кварталов 41:01:0010114, 41:01:0010116 Петропавловск-Камчатского городского округа (не внесены в ЕГРН), в связи с чем заказчик направил мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ от 17.12.2024 № 01-06-01/10766-Д/24. Работы продолжаются в 2025 году.

**3. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

При плановых назначениях в сумме 997 411,74582 тыс. рублей, исполнение составило 880 877,60959 тыс. рублей или 88,3%. Остаток ассигнований составляет 116 534,13623 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям, исполнение по которым составило 95,0 и менее процента:

3.1 Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка при плановых назначениях в сумме 81 257,06761 тыс. рублей, исполнение составило 78 542,63406 тыс. рублей или 96,7%. Остаток ассигнований составляет 2 714,43355 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных ассигнований сформировалась по следующим причинам:

3.1.1 «Ликвидация трупов животных» при плановых назначениях в сумме 704,61560 тыс. рублей, исполнение составило 535,57140 тыс. рублей или 76,0%. Остаток ассигнований составляет 169,04420 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено расторжением контракта от 24.10.2024 № 166-ЛТЖ/24х на оказание услуг по ликвидации трупов животных по факту исполнения в соответствии с соглашением   
от 25.12.2024 в сумме 169,04420 тыс. рублей.

3.1.2 «Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» при плановых назначениях в сумме   
2 825,00610 тыс. рублей, исполнение составило 2 258,17565 тыс. рублей или 79,9%. Остаток ассигнований составляет 566,83045 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено заключением соглашений о расторжении по факту исполнения:

1) муниципальный контракт от 08.04.2024   
№ 0138300000424000206\_0001/85-С/24мк на оказание услуг по вывозу отходов с территории Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках проведения субботников расторгнут досрочно 21.11.2024 по факту исполнения т.к. срок окончания работ по 30.11.2024 на сумму 80,15045 тыс. рублей;

2) расторжение от 21.11.2024 по муниципальному контракту от 05.04.2024 № 0138300000424000194\_0001/81-С/24мк на оказание услуг по перевозке имущества в рамках проведения субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 486,68000 тыс. рублей (служебная записка на расторжение поступила 21.10.2024 г.)

3.1.3 «Содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам» при плановых назначениях в сумме   
12 616,47834 тыс. рублей, исполнение составило 10 689,26955 тыс. рублей или 84,7%. Остаток ассигнований составляет 1 927,20879 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено заключением соглашений о расторжении по факту исполнения:

1) по муниципальному контракту от 15.03.2024   
№ 0138300000424000097\_0001/56-МЗ/24мк на оказание услуг по покосу городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам на сумму 0,00074 тыс. рублей (расторжение от 21.10.2024) расторгнут досрочно по факту исполнения т.к. срок окончания работ по 31.10.2024;

2) от 29.11.2024 по муниципальному контракту от 15.03.2024   
№ 0138300000424000095\_0001/55-МЗ/24мк на оказание услуг по покосу городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам на сумму 749,64490 тыс. рублей (расторжение от 29.11.2024) расторгнут досрочно по факту исполнения;

3) от 05.12.2024 по муниципальному контракту от 15.03.2024   
№ 0138300000424000106\_0001/57-МЗ/24мк на оказание услуг по покосу городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам на сумму 1 177,53064 тыс. рублей (расторжение от 05.12.2024) срок окончания работ 31.10.2024, служебная записка на расторжение от 19.11.2024, длительное расторжение в результате размещения информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом;

4) от 11.12.2024 по муниципальному контракту от 11.03.2024   
№ 0138300000424000076\_0001/48-МЗ/24мк на оказание услуг по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам на сумму 0,03250 тыс. рублей;

5) от 18.12.2024 по муниципальному контракту от 18.03.2024   
№ 0138300000424000110\_0001/60-МЗ/24мк на оказание услуг по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам на сумму 0,00001 тыс. рублей.

3.2 «Реализация инициативных проектов» при плановых назначениях в сумме 6 942,59491 тыс. рублей, исполнение составило 6 831,88303 тыс. рублей или 98,4%. Остаток ассигнований составляет 110,71188 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.2.1 «Реализация инициативного проекта, признанного победителем в рамках проведения краевого конкурса «Решаем Вместе» («Уютный двор») при плановых назначениях в сумме 52,82000 тыс. рублей, исполнение составило 38,91102 тыс. рублей или 73,7%. Остаток ассигнований составляет   
13,90898 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами. По муниципальному контракту от 18.06.2024   
№ 0138300000424000376\_0001/117-РВ/24мк на выполнение работ по устройству сквера по ул. Попова между домов № 37, 33, 35:

1) экономией бюджетных средств после аукциона в сумме   
11,19036 тыс. рублей,

2) заключением соглашения от 12.11.2024 о расторжении по факту исполнения на сумму 2,71862 тыс. рублей.

3.3 «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства» при плановых назначениях в сумме   
149 803,33641 тыс. рублей, исполнение составило 115 313,59123 тыс. рублей или 77,0%. Остаток ассигнований составляет 34 489,74518 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.3.1 «Капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации» (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) при плановых назначениях   
в сумме 668,26733 тыс. рублей, исполнение составило 491,86733 тыс. рублей или 73,6%. Остаток ассигнований составляет 176,40000 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено неисполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту   
от 18.04.2019 № 0138300000419000109\_77979/78-ПС/19мк на выполнение проектных работ по объектам: «Капитальный ремонт подпорных стен по ул. Батарейная, 3; ул. Ботанический переулок, 3; ул. Курчатова, 1 (переходящий с 2019 года) в сумме 176,40000 тыс. рублей в связи с не предоставлением проектной документации на капитальный ремонт подпорной стены по ул. Батарейная, 3. Соглашение о расторжении контракта направлено в адрес подрядчика, подписано 25.02.2025.

3.3.2 «Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации» (закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) при плановых назначениях в сумме 5 938,33333 тыс. рублей, исполнение составило 0,00000тыс. рублей или 0,00%. Остаток ассигнований составляет 5 938,33333 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

- по муниципальному контракту от 12.08.2024   
№ 0138300000424000536\_0001/129-ПСД/24мк на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт лестничного перехода по ул. Ленинская, 46 (Дом быта Чайка) – Советская, 23   
на сумму 3 010,00000 тыс. рублей. Подрядчик ООО «КАМПРОЕКТ» выполняет проектные работы, по состоянию на 24.02.2025 проектно-сметная документация проходит процедуру согласования у ресурсоснабжающих организаций   
(КГУП «Камчатский водоканал» и ПАО «Камчатскэнерго»). После получения согласования проектных решений ПСД будет предоставлена в адрес заказчика и направлена на проверку в государственную экспертизу. В случае получения положительной экспертизы муниципальный контракт будет оплачен;

- по контракту от 23.08.2024 № 138-ПСД/24х на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт лестничного перехода по   
ул. Советская 34 (ФСБ), 36 - Партизанская 34 ПКГО» на сумму   
595,00000 тыс. рублей. Подрядчик ООО «Прогресс Проект» выполнил проектные работы, по состоянию на 24.02.2025 проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. В случае получения положительной экспертизы муниципальный контракт будет оплачен;

- по муниципальному контракту от 21.10.2024   
№ 0138300000424000714\_0001/146-ЛП/24мк на выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартального лестничного перехода Индустриальная, 1а на ул. Кирова на сумму 2 333,33333 тыс. рублей. По состоянию на 24.02.2025 подрядная организация ООО «Трансдизель» завершает ремонтные работы на объекте. Окончание работ запланированы на 28.02.2025, муниципальный контракт будет оплачен в 2025 году за счет бюджетных ассигнований 2025 года по стоимости фактически принятых работ. К подрядчику будут применены штрафные санкции.

3.3.3 «Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации» (прочая закупка товаров, работ и услуг) при плановых назначениях в сумме 42 513,03318 тыс. рублей, исполнение составило   
40 051,86336 тыс. рублей или 94,2%. Остаток ассигнований составляет   
2 461,16982 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств:

- по муниципальному контракту от 21.10.2024   
№ 0138300000424000712\_0001/148-ЛП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту деревянных и металлодеревянных внутриквартальных лестничных переходов на сумму 0,06795 тыс. рублей;

- по муниципальному контракту от 31.10.2023   
№ 0138300000423000788\_0001/198-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 29,74708 тыс. рублей. Соглашение о расторжении не подписано подрядчиком. Будет направлено повторно;

- по муниципальному контракту от 31.10.2023   
№ 0138300000423000791\_0001/200-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 12,58733 тыс. рублей. Услуги подрядчиком оказаны некачественно, применены штрафные санкции. Соглашение о расторжении по фактически оказанным услугам направлено подрядчику, подрядчик отказался от подписания. Будет направлено повторно;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения от 06.12.2024 по муниципальному контракту от 29.03.2024 № 0138300000424000155\_0001/69-ЛП/24 мк на выполнение работ по текущему ремонту лестничного перехода руч. Совхозный, пер. Ботанический д.3 на сумму 1 953,02882 тыс. рублей в связи с разногласиями по техническому заданию к муниципальному контракту;

3) соглашение о расторжении по факту исполнения:

- от 20.08.2024 по муниципальному контракту от 26.02.2024   
№ 0138300000424000035\_0001/41-ЛП/24мк на выполнение работ по устройству лестничного перехода по ул. Капитана Драбкина 12-14 на сумму 324,53563 тыс. рублей,

- от 10.06.2024 по муниципальному контракту от 11.03.2024   
№ 0138300000424000082\_0001/51-ЛП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальной лестницы Океанская 69 на сумму   
141,20301 тыс. рублей.

Высвободившиеся БА (ЛБО) после расторжений от 20.08.2024 и   
от 10.06.2024 по муниципальным контрактам от 26.02.2024   
№ 0138300000424000035\_0001/41-ЛП/24мк, от 11.03.2024  
№ 0138300000424000082 0001/51-ЛП/24мк

3.3.4 «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок» при плановых назначениях в сумме 46 127,22738 тыс. рублей, исполнение составило 24 549,14536 тыс. рублей или 53,2%. Остаток ассигнований составляет 21 578,08202 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств по следующим муниципальным контрактам:

- 16.05.2022 № 0138300000422000311\_0001/91-ДП/22мк на оказание услуги по содержанию территорий детских площадок с наличием элементов благоустройства на сумму 9,78798 тыс. рублей. Соглашение о расторжении не подписано подрядчиком. Будет направлено повторно;

- от 31.10.2023 № 0138300000423000789\_0001/201-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму   
43,63450 тыс. рублей. Подрядчиком некачественно оказаны услуги, применены штрафные санкции к подрядчику, направлено соглашение о расторжении в адрес подрядчика. Соглашение о расторжении не подписано. Будет направлено повторно;

- от 04.03.2024№ 0138300000424000063 \_0001/50-ДП/24мк на выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Флотская 12-14 на сумму   
12 367,02030 тыс. рублей. Муниципальный контракт будет оплачен в 2025 году за счет бюджетных ассигнований 2025 года по стоимости фактически принятых работ, по причине несоответствия техническим характеристикам поставленных МАФов и отсутствием резинового покрытия на объекте;

- от 14.10.2024№ 0138300000424000689\_0001/143-ДП/24мк на поставку детского игрового оборудования и комплектующих элементов для детских площадок на сумму 6 338,65814 тыс. рублей. В связи с задержкой поставки из-за особенности системы логистики. Поставка будет оплачена за счет бюджетных ассигнований 2025 года. Ориентировочный срок поставки 31.03.2025.

К поставщику будут применены штрафные санкции;

- от 26.09.2024 № 157-ДП/24х на сумму 600,00000 тыс. рублей. Приемка работ будет реализована совместно с основным объектом за счет бюджетных ассигнований 2025 года;

2) соглашения о расторжении по факту исполнения по следующим муниципальным контрактам:

2.1) на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок:

- от 15.01.2025 по муниципальному контракту от 28.05.2024   
№ 0138300000424000320\_0001/113-ДП/24мк на сумму 78,13699 тыс. рублей,

- от 10.12.2024 по муниципальному контракту от 14.06.2024   
№ 0138300000424000344\_0001/118-ДП/24мк на сумму 77,01926 тыс. рублей,

- от 06.12.2024 по муниципальному контракту от 28.05.2024   
№ 0138300000424000316\_0001/111-ДП/24мк на сумму 387,31902 тыс. рублей,

- от 06.11.2024 по муниципальному контракту от 28.05.2024   
№ 0138300000424000319\_0001/108-ДП/24мк на сумму 21,03506 тыс. рублей,

- от 04.12.2024 по муниципальному контракту от 28.05.2024   
№ 0138300000424000317\_0001/112-ДП/24мк на сумму 366,97771 тыс. рублей;

2.2) на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок:

- от 15.11.2024 по муниципальному контракту от 08.04.2024   
№ 0138300000424000203\_0001/80-ДП/24мк на сумму 7,69098 тыс. рублей,

- от 22.11.2024 по муниципальному контракту от 08.04.2024   
№ 0138300000424000190\_0001/77-ДП/24мк на сумму 108,46037 тыс. рублей,

- от 13.11.2024 по муниципальному контракту от 08.04.2024   
№ 0138300000424000171\_0001/74-ДП/24мк на сумму 376,84158 тыс. рублей,

- от 28.11.2024 по муниципальному контракту от 15.05.2024   
№ 0138300000424000297\_0001/103-ДП/24мк на сумму 0,00008 тыс. рублей,

- от 11.12.2024 по муниципальному контракту от 03.05.2024   
№ 0138300000424000272\_0001/98-ДП/24мк на сумму 0,00004 тыс. рублей,

- от 24.12.2024 по муниципальному контракту от 18.12.2023   
№ 0138300000423000991\_0001/17-СОБ/24мк на сумму 0,00001 тыс. рублей.

3.3.5 «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» при плановых назначениях в сумме 15 431,50577 тыс. рублей, исполнение составило   
12 181,17589 тыс. рублей или 78,9%. Остаток ассигнований составляет   
3 250,32988 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств по следующим муниципальным контрактам:

- от 31.10.2023 № 0138300000423000789\_0001/201-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 29,05041 тыс. рублей. Некачественно оказаны услуги, применены штрафные санкции к подрядчику, направлено соглашение о расторжении в адрес подрядчика. Соглашение о расторжении не подписано. Будет направлено повторно;

- от 01.11.2024 № 0138300000424000749\_0001/155-СП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту спортивной баскетбольной площадки по ул. Савченко, 31 на сумму 912,44449 тыс. рублей. Не исполнена поставка ограждения на спортивной баскетбольной площадки по ул. Савченко, 31, в случае приемки товара, обязательство будет оплачено за счет бюджетных ассигнований 2025 года;

2) заключение соглашений о расторжении по факту исполнения:

- от 17.12.2024 по муниципальному контракту   
№ 0138300000424000314\_0001/105-СП/24мк от 28.05.2024 на сумму   
837,57950 тыс. рублей,

- от 24.12.2024 по муниципальному контракту   
№ 0138300000423000990\_0001/16-СОБ/24мк от 18.12.2023 на сумму   
0,00001 тыс. рублей;

3) экономия бюджетных средств после аукциона в размере   
1 471,25547 тыс. рублей по муниципальному контракту от 01.11.2024   
№ 0138300000424000749\_0001/155-СП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту спортивной баскетбольной площадки по ул. Савченко, 31.

Бюджетные средства были распределены внутри статьи на контракт   
220-СП/24х, в связи с возникшей потребностью в установке ограждения на спортивной площадке по ул.Индустриальная 7, Ограждение не было установлено в результате высокой стоимости данных работ и окончанием финансового года.

3.4 «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» при плановых назначениях в сумме 30 409,65177 тыс. рублей, исполнение составило   
17 810,20627 тыс. рублей или 58,6%. Остаток ассигнований составляет   
12 599,44550 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.4.1 «Освобождение территории Петропавловск-Камчатского городского округа от разукомплектованных транспортных средств (в том числе перемещение, хранение, выдача и утилизация)» при плановых назначениях в сумме 12 693,75000 тыс. рублей, исполнение составило 281,47950 тыс. рублей или 2,2%. Остаток ассигнований составляет 12 412,27050 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено с остатком не исполненных подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту от 11.12.2023 № 0138300000423000894\_0001/3-РТС/24мк на оказание услуг по перемещению и хранению, разукомплектованных транспортных средств в размере 12 412,27050 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 15.12.2025.

3.5«Благоустройство мест массового отдыха горожан» при плановых назначениях в сумме 103 992,47965 тыс. рублей, исполнение составило   
90 970,23770 тыс. рублей или 87,6%. Остаток ассигнований составляет   
13 022,24195 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.5.1 «Вывоз, прием и складирование снега» при плановых назначениях в сумме 999,98059 тыс. рублей, исполнение составило 845,44842 тыс. рублей или 84,6%. Остаток ассигнований составляет 154,53217 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено заключением соглашения о расторжении по факту исполнения от 28.12.2024 на сумму 154,53217 тыс. рублей по муниципальному контракту от 14.02.2024   
№ 0138300000424000037\_0001/42-ПС/24мк на оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, закрепленных на праве оперативного управления за   
МКУ «Служба благоустройства».

3.5.2 «Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан» при плановых назначениях в сумме 4 290,84633 тыс. рублей, исполнение составило 602,42965 тыс. рублей или 14,0%. Остаток ассигнований составляет 3 688,41668 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) решение об одностороннем отказе исполнения контракта от 19.12.2024 на сумму 2 481,75000 тыс. рублей по муниципальному контракту от 15.07.2024 № 0138300000424000439\_0001/123-ПСД/24мк на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству мемориального парка по ул. Владивостокская. Предоставленная на проверку проектно-сметная документация по благоустройству мемориального парка по ул. Владивостокская не соответствовала требованиям заказчика, в этой связи принят односторонний отказ от исполнения муниципального контракта от 19.12.2024;

2) не исполнены подрядной организацией обязательства по муниципальному контракту от 18.11.2024 № 0138300000424000820\_0001/159-РБ/24мк на поставку малых архитектурных форм на сумму   
865,00000 тыс. рублей. Поставка не исполнена в 2024 году, будет реализована и оплачена за счет бюджетных ассигнований 2025 года;

3) остаток нераспределенной экономии после аукционов в сумме 341,66668 тыс. рублей по муниципальному контракту от 18.11.2024   
№ 0138300000424000820\_0001/159-РБ/24мк на поставку малых архитектурных форм.

3.5.3 «Устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства» при плановых назначениях в сумме 6 738,60361 тыс. рублей, исполнение составило   
5 876,31200 тыс. рублей или 87,2%. Остаток ассигнований составляет   
862,29161 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) не исполнение подрядными организациями обязательств по переходящим контрактам на договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.02.2023 № ОТП-21-01052 и   
№ ОТП-22-01052 от 22.02.2023 (сквер Циолковского и Вольского, 22) на сумму 150,86376 тыс. рублей. Причиной длительного исполнения работ по осуществлению технического присоединения к электрическим сетям является длительность согласования с собственниками сетей и устройством новых линий;

2) не реализованы закупки на выполнение работ по техническому присоединению объектов к электрическим сетям (сквер по пр. Победы, 61, Индустриальная, 7, Орбитальный, 4) на сумму 711,42785 тыс. рублей по причине несоответствие наименования и адресов объектов приказам об их закреплении на праве оперативного управления в договорах ресурсоснабжающей организации и Заказчика. Приведение в соответствие параметров договоров занимает длительное время из-за большого числа абонентов у поставщика услуги.

3.5.4 «Устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства» при плановых назначениях в сумме 8 552,19632 тыс. рублей, исполнение составило   
4 810,07590 тыс. рублей или 56,24%. Остаток ассигнований составляет   
3 742,12042 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено остатком незаконтрактованных бюджетных средств после заключения муниципального контракта от 15.12.2023 № 939 на поставку электроэнергии для нужд линий наружного освещения в размере 3 742,12042 тыс. рублей, с учетом расторжения по муниципальному контракту от 15.12.2023 № 939 в сумме   
118,81041 тыс. рублей. Увеличение цены контракта планировалось на потребление электроэнергии в парках: Сквер Строителей, Ленинградская,100, Парк Победы, в связи с поздним сроком сдачи объектов и отсутствием потребления электроэнергии сложилась экономия.

3.5.5 «Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей» при плановых назначениях в сумме 12 647,04037 тыс. рублей, исполнение составило 10 982,94894 тыс. рублей или 86,8%. Остаток ассигнований составляет 1 664,09143 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено заключением соглашений о расторжении по факту исполнения:

1) от 20.12.2024 по муниципальному контракту от 18.12.2023   
№ 0138300000423000928\_0001/9-ТМ/24мк по содержанию и обслуживанию туалетных модулей на сумму 1563,29548 тыс. рублей;

2) от 20.12.2024 по муниципальному контракту от 02.09.2024   
№ 0138300000424000612\_0001/136-ТМ/24мк на оказание услуг по содержанию и обслуживанию туалетного модуля на территории смотровой площадки на сопке Петровская на сумму 100,79595 тыс. рублей.

3.6. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» при плановых назначениях в сумме 56 564,40939 тыс. рублей, исполнение составило 53 535,29840 тыс. рублей или 94,6%. Остаток ассигнований составляет 3 029,11099 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.6.1 «Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан Петропавловск-Камчатского городского округа» при плановых назначениях в сумме 391,62500 тыс. рублей, исполнение составило   
312,65000 тыс. рублей или 79,8%. Остаток ассигнований составляет   
78,97500 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено заключением соглашения о расторжении по факту исполнения от 20.01.2025 по контракту   
от 05.12.2023 № 15-ВТУ/24х на оказание услуг по вывозу тел умерших в сумме 78,97500 тыс. рублей.

3.6.2 «Расходы на обустройство, восстановление и текущий ремонт воинских захоронений» при плановых назначениях в сумме 38 683,32575 тыс. рублей, исполнение составило 36 050,67969 тыс. рублей или 93,2%. Остаток ассигнований составляет 2 632,64606 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено заключением соглашений о расторжении:

1) от 25.10.2024 по муниципальному контракту от 10.04.2024   
№ 0138300000424000172\_0001/75-ВЗ/24мк на выполнение работ по благоустройству воинских захоронений (городское кладбище земельный участок 41:01:0010104:226 - сектор № 14) на сумму 705,26945 тыс. рублей. Муниципальный контракт принят с учетом выполненных и принятых работ, стоимость которых разнилась из-за внесения изменений в конструктив строения с учетом рельефа местности. В результате внесённых изменений площадь укладки тротуарной плитки сократилась;

2) от 28.12.2024 по муниципальному контракту от 12.07.2024   
№ 0138300000424000437\_0001/122-ВЗ/24мк на выполнение работ по обустройству воинских захоронений (городское кладбище земельный участок 41:01:0010104:226 – сектор № 15) (устройство зоны и монумента) на сумму 1927,37661 тыс. рублей. Муниципальный контракт принят с учетом стоимости замены тротуарной плитки на цельный кусок гранита, не выполнены работы по заливке бетона под основание монумента и укладки тротуарной плитки.

3.7. «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)» при плановых назначениях в сумме   
63 471,15844 тыс. рублей, исполнение составило 43 311,36114 тыс. рублей или 68,2%. Остаток ассигнований составляет 20 159,79730 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.7.1 «Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха» при плановых назначениях в сумме 63 471,15844 тыс. рублей, исполнение составило 43 311,36114 тыс. рублей или 68,24%. Остаток ассигнований составляет 20 159,79730 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств на сумму

2 028,26017 тыс. рублей по следующим муниципальным контрактам (договорам):

- от 06.02.2024 № 48-ПМ/24х на оказание услуг регионального оператора по обращению с ТКО на сумму 40,74943 тыс. рублей. В связи с отменой нескольких праздничных мероприятий в 2024 году, не выбраны заложенные контрактом объемы ТКО. Соглашение о расторжении по факту оказанных услуг подписано от 13.02.2025;

- от 12.07.2024 № 115-ПМ/24х на аренду и транспортировку евробаков в рамках проведения массовых мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 3,30104 тыс. рублей. В связи с отменой нескольких праздничных мероприятий в 2024 году, не выбраны заложенные контрактом объемы. Соглашение о расторжении от 20.01.2025;

- от 11.10.2024 № 0138300000424000713\_0001/145-ПМ/24мк на поставку световых деревьев для проведения новогодних мероприятий на сумму 888,00000 тыс. рублей. Нарушены сроки поставки поставщиком, при приемке товара 14.01.2025 выявлены дефекты, которые в настоящее время не устранены, товар ненадлежащего качества. К поставщику будут применены штрафные санкции, ведется претензионная работа.

- от 21.10.2024 № 0138300000424000711\_0001/150-ПМ/24мк на выполнение работ по монтажу, содержанию и дальнейшему демонтажу зимних горок с покрытием на сумму 512,36314 тыс. рублей. Сокращено время содержания горок, работы по демонтажу перенесены на более длительный срок и не соответствует условиям муниципального контракта, в связи с чем принято решение о расторжении муниципального контракта по факту оказанных услуг;

- от 13.11.2024 № 0138300000424000798\_0001/157-ПМ/24мк на выполнение работ по монтажу, украшению, содержанию и демонтажу 8-ми и 5-ти метровых елей на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 218,31879 тыс. рублей. Сокращено количество 8-ми метровых елей для монтажа, содержания и демонтажа в связи с их ненадлежащим техническим состоянием, приняты работы по фактическим объемам;

- от 29.11.2024 № 0138300000424000857\_0001/162-ПМ/24мк работы по оформлению территорий ПКГО на сумму 348,41315 тыс. рублей. Сокращено количество конструкций для монтажа, содержания и демонтажа в связи с их неисправностью, приняты работы по фактическим объемам. Своевременно не предоставлены отчетные документы, выполнение работы будут оплачены в 2025 году;

- от 29.11.2024 № 0138300000424000854\_0001/165-ПМ/24мк на оказание услуг на выполнение работ по монтажу, содержанию и демонтажу объёмных конструкций на сумму 17,13462 тыс. рублей. Сокращено количество конструкций для монтажа, содержания и демонтажа в связи с их неисправностью, поэтому приняты работы по фактическим объемам.

2) соглашения о расторжении по факту исполнения на сумму 3 194,66040 тыс. рублей по следующим муниципальным контрактам (далее - МК):

- от 28.12.2024 по МК № 0138300000423000955\_0001/13-ПМ/24мк   
от 22.12.2023 на оказание услуг по обеспечению работы дежурного электрика, обеспечению точек электропитания и обслуживанию электрооборудования на сумму 84,68830 тыс. рублей,

- от 09.09.2024 по МК № 0138300000423001033\_0001/36-ПМ/24мк   
от 23.01.2024 на оказание услуг по механизированной очистке территорий в рамках проведения массовых мероприятий на сумму 1106,34689 тыс. рублей,

- от 24.12.2024 по МК № 0138300000424000023\_0001/38-ПМ/24мк   
от 08.02.2024 на оказание услуг по перекрытию движения автотранспорта дорожными знаками на сумму 358,80000 тыс. рублей,

- от 24.12.2024 по МК № 0138300000423001007\_0001/26-ПМ/24мк   
от 29.12.2023 на оказание услуг по очистке территорий на сумму 422,90542 тыс. рублей,

- от 23.12.2024 по МК № 0138300000424000031\_0001/39-ПМ/24мк   
от 12.02.2024 на оказание услуг по перевозке и расстановке муниципального имущества на сумму 94,80000 тыс. рублей,

- от 09.01.2025 по МК № 0138300000424000030\_0001/40-ПМ/24мк   
от 09.02.2024 на оказание услуг по перекрытию движения автотранспортом на сумму 632,31049 тыс. рублей,

- от 13.01.2025 по МК № 0138300000424000160\_0001/70-ПМ/24мк   
от 29.03.2024 на оказание охранных услуг на сумму 427,80930 тыс. рублей,

- от 27.12.2024 по МК № 151-ПМ/24х от 06.09.2024 на оказание услуг автовышки в рамках проведения массовых мероприятий на сумму 44,50000 тыс. рублей,

- от 27.12.2024 по МК № 201-ПМ/24х от 18.11.2024 на оказание услуг по предоставлению автовышки в рамках проведения праздничных мероприятий на сумму 10,00000 тыс. рублей,

- от 27.12.2024 от по МК № 209-ПМ/24х от 28.11.2024 на оказание услуг по механизированной очистке территорий на сумму 12,50000 тыс. рублей

3) остаток нераспределенной экономии после аукционов в сумме   
8 168,46777 тыс. рублей по следующим муниципальным контрактам   
(далее - МК):

- от 02.09.2024 МК № 0138300000424000560\_0001/134-ПМ/24мк на поставку гирлянды (обвес) для искусственных каркасных елей, в целях проведения новогодних мероприятий на сумму 2770,11000 тыс. рублей;

- от 08.10.2024 МК № 0138300000424000690\_0001/142-ПМ/24мк на выполнение работ по монтажу, содержанию и демонтажу искусственной НОВОГОДНЕЙ ели на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 1042,83306 тыс. рублей;

- от 11.10.2024 МК № 0138300000424000713\_0001/145-ПМ/24мк на поставку световых деревьев для проведения новогодних мероприятий на сумму 398,16000 тыс. рублей;

- от 21.10.2024 МК № 0138300000424000711\_0001/150-ПМ/24мк на выполнение работ по монтажу, содержанию и дальнейшему демонтажу зимних горок с покрытием на сумму 292,29014 тыс. рублей;

- от 13.11.2024 МК № 0138300000424000798\_0001/157-ПМ/24мк на выполнение работ по монтажу, украшению, содержанию и демонтажу 8-ми и 5-ти метровых елей на территории ПКГО на сумму 1251,96079 тыс. рублей;

- от 29.11.2024 МК № 0138300000424000857\_0001/162-ПМ/24мк работы по оформлению территорий ПКГО на сумму 1500,30969 тыс. рублей;

- от 29.11.2024 МК № 0138300000424000858\_0001/163-ПМ/24мк на выполнение работ по новогоднему оформлению территории ПКГО светодиодными гирляндами на сумму 582,57787 тыс. рублей;

- от 29.11.2024 МК № 0138300000424000859\_0001/164-ПМ/24мк поставка светодиодных гирлянд на сумму 117,08940 тыс. рублей;

- от 29.11.2024 МК № 0138300000424000854\_0001/165-ПМ/24мк оказание услуг на выполнение работ по монтажу, содержанию и демонтажу объёмных конструкций на сумму 213,13682 тыс. рублей;

4) остаток незаконтрактованных бюджетных средств на сумму   
6 768,38896 тыс. рублей, по причине нереализованных заказчиком закупок, в связи с длительными сроками проведения закупочных мероприятий и окончанием финансового года., в том числе:

- выполнение работ по ремонту гирлянд на деревьях по ул. Набережная на сумму 429,00000 тыс. рублей,

- на поставку светодиодных гирлянд к праздничным мероприятиям на сумму 597,60000 тыс. рублей,

- на поставку объемных конструкций и световых консолей для проведения новогодних мероприятий на сумму 5741,78896 тыс. рублей.

3.8. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» при плановых назначениях в сумме 13 123,36353 тыс. рублей, исполнение составило 7 687,70150 тыс. рублей или 58,6%. Остаток ассигнований составляет 5 435,66203 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.8.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае» (прочая закупка товаров, работ и услуг) при плановых назначениях в сумме   
12 082,41453 тыс. рублей, исполнение составило 6 646,75251 тыс. рублей или 55,0%. Остаток ассигнований составляет 5 435,66202 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств. Контракты приняты и оплачены по фактически принятым работам и оказанным услугам, в случае неисполнения обязательств контракты расторгнуты:

- по контракту от 26.01.2024 № 35-СБЖ/24х на оказание услуг передачи электрической энергии, принятой абонентом от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть на сумму 167,88539 тыс. рублей,

- по контракту от 24.04.2024 № 77-ОБЖ/24х на оказание услуг по отлову и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на сумму 16,80000 тыс. рублей;

2) заключение соглашений о расторжении по факту исполнения следующих муниципальных контрактов (договоров):

- расторжение от 11.12.2024 по МК от 19.11.2024   
№ 0138300000424000787\_0001/161-ОБЖ/24мк на оказание услуг по отлову животных (собак) без владельцев на сумму 3 243,60000 тыс. рублей;

- расторжение от 28.12.2024 по контракту № 217-СБЖ/24х от 05.12.2024   
на сумму 15,61000 тыс. рублей;

- расторжение от 11.12.2024 по контракту № 199-СБЖ/24х от 12.11.2024   
на сумму 228,78000 тыс. рублей;

- расторжение от 28.12.2024 по контракту № 161-СБЖ/24х от 04.10.2024   
на сумму 0,04000 тыс. рублей;

- расторжение от 11.12.2024 по контракту № 158-ОБЖ/24х от 01.10.2024   
на сумму 0,91158 тыс. рублей;

- расторжение от 21.11.2024 по контракту № 134-ОБЖ /24х от 16.08.2024   
на сумму 53,73848 тыс. рублей,

- расторжение от 18.09.2024 по контракту № 98-СБЖ/24х от 18.06.2024   
на сумму 224,66000 тыс. рублей,

- расторжение от 18.09.2024 по контракту № 97-ОБЖ/24х от 18.06.2024   
на сумму 2,00000 тыс. рублей,

- расторжение от 27.11.2024 по контракту № 106-ОБЖ/24х от 26.06.2024   
на сумму 559,52117 тыс. рублей,

- расторжение от 20.08.2024 по контракту № 91-СБЖ/24х от 05.06.2024   
на сумму 0,29000 тыс. рублей,

- расторжение от 19.06.2024 по контракту № 82-СБЖ/24х от 08.05.2024   
на сумму 0,26000 тыс. рублей,

- расторжение от 19.06.2024 по контракту № 74-СБЖ/24х от 19.04.2024   
на сумму 0,33000 тыс. рублей,

- расторжение от 19.06.2024 по контракту № 73-СБЖ/24х от 19.04.2024   
на сумму 204,00000 тыс. рублей,

- расторжение от 19.06.2024 по контракту № 73-СБЖ/24х от 19.04.2024   
на сумму 204,00000 тыс. рублей,

- расторжение от 06.05.2024 по контракту № 60-ОБЖ/24х от 29.02.2024   
на сумму 467,40000 тыс. рублей,

- расторжение от 06.05.2024 по контракту № 61-СБЖ/24х от 29.02.2024   
на сумму 224,23540 тыс. рублей;

3) уведомление о прекращении обязательств по факту исполнения в адрес подрядной организации от 16.08.2024 по контракту от 11.12.2023   
№ 19-СБЖ/24х на оказание услуги по содержанию животных (собак) без владельцев на сумму 25,60000 тыс. рублей.

3.9 «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа)» при плановых назначениях в сумме 124 106,82431 тыс. рублей, исполнение составило 114 010,80050 тыс. рублей или 91,9%. Остаток ассигнований составляет 57,86289 тыс. рублей.

Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.9.1 «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории Петропавловск-Камчатского городского округа» (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) при плановых назначениях в сумме 1 653,38015 тыс. рублей, исполнение составило   
1 052,85264 тыс. рублей или 63,7%. Остаток ассигнований составляет   
600,52751 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено возмещением проезда в отпуск на сумму 419,15416 тыс. рублей и прочих выплат сотрудникам на сумму 181,37335 не освоены, в связи с увольнением десяти человек в третьем и четвертом квартале 2024, на которых предусмотрены компенсации (выплаты);

3.9.2 «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории Петропавловск-Камчатского городского округа» (закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) при плановых назначениях в сумме 4 008,36875 тыс. рублей, исполнение составило   
3 436,25946 тыс. рублей или 85,7%. Остаток ассигнований составляет   
572,10929 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту   
от 01.11.2024 № АВС-0489-24/2П на годовое сопровождение ПК «АБС» два ключа (1. 198100345 3. 668439168) на 2 ЭВМ на сумму 29,00000 тыс. рублей. Срок окончания контракта 31.10.2025 – документы на оплату не предоставлены в отчетном году, обязательства будут оплачены в 2025 году;

2) заключение соглашений о расторжении по факту исполнения:

- от 16.12.2024 по муниципальному контракту № 1-У/24х от 16.11.2023 на оказание услуг по «информационно-технологическому сопровождению программного продукта «1С: Предприятие» на сумму 74,85000 тыс. рублей,

- от 22.01.2025 по контракту № 155-У/24х от 23.09.2024 на оказание услуг по обслуживанию и ремонту периферийного компьютерного оборудования на сумму 4,06220 тыс. рублей,

- от 17.12.2024 по муниципальному контракту от 28.11.2023   
№ 741000009567\_2-У/24мк на оказание услуг связи на сумму   
147,58664 тыс. рублей;

3) остаток незаконтрактованных бюджетных ассигнований по причине нереализованных заказчиком закупок, длительными сроками проведения закупочных мероприятий и окончанием финансового года:

- на приобретение неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на сумму 271,75100 тыс. рублей,

- на оказание услуг по приёму, транспортированию, размещению, утилизации и обезвреживанию списанной компьютерной техники, оргтехники на сумму 41,30000 тыс. рублей,

- на приобретение материальных запасов на сумму 3,55945 тыс. рублей.

3.9.3 «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории Петропавловск-Камчатского городского округа» (прочая закупка товаров, работ и услуг) при плановых назначениях в сумме 19 874,00718 тыс. рублей, исполнение составило 13 812,87637 тыс. рублей или 69,5%. Остаток ассигнований составляет 6 061,13081 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств по следующим муниципальным контрактам:

- от 07.05.2024 № 0138300000424000252\_0001/95-И/24мк на выполнение работ по текущему ремонту скамеек на сумму 1 326,76628 тыс. рублей. Затянуты сроки исполнения работ подрядчиком, планируемая дата приемки работ 31.03.2025, к подрядчику будут применены штрафные санкции.

- от 06.06.2024 № 0138300000424000338\_115-И/24мк на выполнение работ по текущему ремонту скамеек на сумму 1 571,58775 тыс. рублей. Затянуты сроки исполнения работ подрядчиком, планируемая дата приемки работ 31.03.2025, к подрядчику будут применены штрафные санкции;

- от 12.12.2023 № 667/23-Ф41 на оказание услуги почтовой связи на сумму 20,00000 тыс. рублей. Экономия на почтовых услугах;

- от 15.11.2023 № 1414 оказание услуг по поставке холодного водоснабжения на сумму 70,19591 тыс. рублей. Экономия ресурсов;

2) заключение соглашений о расторжении по факту исполнения:

- от 03.10.2024 по МК № 114-И/24х от 07.08.2024 на оказание услуг по приему, транспортирование, размещению, утилизации и обезвреживанию списанных праздничных конструкций, фигур и прочих конструкций на сумму 99,54000 тыс. рублей,

- от 25.11.2024 по МК № 131-И/24х от 07.08.2024 на оказание услуг по утилизации оборудования, запчастей, комплектующих от МАФ и детских игровых площадок (деревянные, металлические, пластиковые и из разнородных материалов) на сумму 222,40000 тыс. рублей,

- от 07.11.2024 по МК№ 142-И/24х от 19.08.2024 на оказание услуг по вывозу и утилизации отходов (склад 11км) на сумму 26,40000 тыс. рублей,

- от 29.10.2024 по МК № 148-У/24х от 02.09.2024 на утилизацию флагов на сумму 20,51200 тыс. рублей,

- от 27.11.2024 по МК №156-И/24х от 23.09.2024 на оказание услуг частной охраны приюта для содержания животных без владельцев на сумму 11,02680 тыс. рублей,

- от 13.01.2025 по МК № 0138300000424000018\_0001/30-И/24мк   
от 06.02.2024 на оказание услуг по перевозке муниципального имущества на территории ПКГО на сумму 802,70000 тыс. рублей,

- от 22.01.2025 по МК № 63-У/24х от 04.03.2024 на возмещение электроэнергии - нежилое помещение по пр. Победы, 79 на сумму 42,34230 тыс. рублей,

- от 27.12.2024 по МК № 151-ПМ/24х от 06.09.2024 на оказание услуг автовышки в рамках проведения массовых мероприятий на сумму   
44,50000 тыс. рублей,

- от 01.12.2024 по контракту № 2-У/24х от 22.11.2023 на услуги телефонной связи (междугородной и международной) на сумму   
8,56800 тыс. рублей,

- 28.11.2024 от по контракту № 121-У/24х от 05.08.2024 на оказание услуг по уничтожению документов с истекшим сроком хранения на сумму   
17,54000 тыс. рублей,

- от 24.12.2024 по контракту № 13-У/24х от 05.12.2023 на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг (электроэнергия - балок на кладбище) на сумму 74,69357 тыс. рублей,

- от 10.12.2024 по контракту № 3828/24 от 05.12.2023 на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами помещения 4, 5 этаж ул. Владивостокская, 29 на сумму 101,55567 тыс. рублей,

- от 21.01.2025 по контракту № 10-У/24х от 29.11.2023 на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и шиномонтажу автомобилей УАЗ PICKUP и ЛАДА НИВА на сумму 10,18025 тыс. рублей,

- от 13.12.2024 по контракту № 12-У/24х от 30.11.2023 на услуги автомойки УАЗ Патриот, С. Эскудо, Лада Нива на сумму 20,68000 тыс. рублей,

- от 26.12.2024 по контракту № 40-У/24х от 25.01.2024 2024 на участие в расходах по содержанию и ремонту общего имущества 5 этаж многоквартирного дома на сумму 0,71462 тыс. рублей,

- от 26.12.2024 по договору № 51-У/24х от 13.03.2024 на участие в расходах по содержанию и ремонту общего имущества 4 этаж многоквартирного дома на сумму 0,72329 тыс. рублей,

- от 22.01.2025 по договору № 29/23-П/7-У/24х от 01.12.2023 на услуги поставки и пополнения «Корпоративных транспортных карт» на сумму 95,81600 тыс. рублей;

3) по муниципальному контракту от 07.05.2024   
№ 0138300000424000252\_0001/95-И/24мк на выполнение работ по текущему ремонту скамеек на сумму 252,71947 тыс. рублей экономия распределена внутри статьи на заключение контрактов на охрану приюта.

4) остаток незаконтрактованных бюджетных средств по причине нереализованных заказчиком закупок:

- выполнение работ по кузовному ремонту автомобиля на сумму   
68,90173 тыс. рублей,

- на услуги по хранению автотранспортных средств на открытой стоянке   
на сумму 25,92500 тыс. рублей

- на оказание услуг по исследованию технического состояния электрических конструкций на сумму 10,00000 тыс. рублей,

- на оказание услуг частной охраны приюта для безнадзорных животных на сумму 344,65665 тыс. рублей. заключен муниципальный контракт на содержание животных без владельцев, с связи с чем обязанности по охране приюта переходят к подрядчику,

- мероприятия по сохранности имущества на сумму   
770,48552 тыс. рублей.

Заключение соглашений о расторжении по факту исполнения:

- от 03.10.2024 по МК № 114-И/24х от 07.08.2024 На оказание услуг по приему, транспортирование, размещению, утилизации и обезвреживанию списанных праздничных конструкций, фигур и прочих конструкций на сумму 99,54000 тыс. рублей – вес (объем) переданных на утилизацию конструкций оказался меньше, чем предусмотрено по контракту,

- от 25.11.2024 по МК № 131-И/24х от 07.08.2024 На оказание услуг по утилизации оборудования, запчастей, комплектующих от МАФ и детских игровых площадок (деревянные, металлические, пластиковые и из разнородных материалов) на сумму 222,40000 тыс. рублей - вес (объем) переданных на утилизацию МАФ-ов оказался меньше, чем предусмотрено по контракту,

- от 07.11.2024 по МК№ 142-И/24х от 19.08.2024 на оказание услуг по вывозу и утилизации отходов (склад 11км) на сумму 26,40000 тыс. рублей - вес (объем) отходов фактически меньше, чем предусмотрено по контракту,

- от 29.10.2024 по МК № 148-У/24х от 02.09.2024 на утилизацию флагов на сумму 20,51200 тыс. рублей - вес (объем) отходов - флагов фактически меньше, чем предусмотрено по контракту,

- от 27.11.2024 по МК №156-И/24х от 23.09.2024 на оказание услуг частной охраны приюта для содержания животных без владельцев на сумму 11,02680 тыс. рублей – потребность в охране с момента заключения контракта на содержание животных неактуальна, так как охрана требуется только в случае, когда приют не содержится,

- от 13.01.2025 по МК № 0138300000424000018\_0001/30-И/24мк от 06.02.2024 на оказание услуг по перевозке муниципального имущества на территории ПКГО на сумму 802,70000 тыс. рублей - объем перевозок фактически меньше, чем предусмотрено по контракту,

- от 22.01.2025 по МК № 63-У/24х от 04.03.2024 на возмещение электроэнергии - нежилое помещение по пр. Победы, 79 на сумму 42,34230 тыс. рублей - объем фактически потребленной электроэнергии меньше, чем предусмотрено по контракту.

3.9.4 «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории Петропавловск-Камчатского городского округа» (закупка энергетических ресурсов) при плановых назначениях в сумме   
1 711,73898 тыс. рублей, исполнение составило 1 066,87368 тыс. рублей или 62,3%. Остаток ассигнований составляет 644,86530 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено заключением соглашений о расторжении по факту исполнения по поставке тепловой энергии и электроэнергии:

1) от 16.01.2025 по МК № 75451КЭЦП от 29.12.2023 на теплоснабжение и горячее водоснабжение:

- по поставке тепловой энергии на нужды отопления на сумму   
377,61716 тыс. рублей;

- по поставке тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения на сумму 54,69368 тыс. рублей;

- по поставке холодного водоснабжения (теплоноситель) на сумму 13,63920 тыс. рублей;

2) от 16.01.2025 по МК № 939 от 15.12.2023 на куплю-продажу электрической энергии на сумму 198,91526 тыс. рублей.

3.9.5 «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории Петропавловск-Камчатского городского округа» (уплата прочих налогов, сборов) при плановых назначениях в сумме 32,51200 тыс. рублей, исполнение составило 8,51200 тыс. рублей или 26,18%. Остаток ассигнований составляет 24,00000 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено фактически сложившимся остатком бюджетных средств в сумме   
24,00000 тыс. рублей.

3.9.6 «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории Петропавловск-Камчатского городского округа» (Уплата иных платежей) при плановых назначениях в сумме 100,00000 тыс. рублей, исполнение составило 0,00000 тыс. рублей или 0,0%. Остаток ассигнований составляет 100,00000 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95% обусловлено фактически сложившимся остатком бюджетных средств в сумме   
100,00000 тыс. рублей.

3.9.7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития территорий городского округа» при плановых назначениях в сумме 11 200,42528 тыс. рублей, исполнение составило 10 204,53864 тыс. рублей или 91,1%. Остаток ассигнований составляет 995,88664 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено тем, что запланированные расходы по коммунальным услугам на отопление тепличного комплекса с октября по декабрь 2024 в размере 995 886,64 рублей не реализованы, в связи с текущим ремонтом отопительной системы в октябре, а также отсутствием посадочного материала в теплицах в зимнее время года.

3.9.8 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Халактырский пляж» при плановых назначениях в сумме 7 599,05291 тыс. рублей, исполнение составило 6 834,79765 тыс. рублей или 89,94%. Остаток ассигнований составляет 764,25526 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено сложившимся остатком бюджетных средств в сумме 764,25526 тыс. рублей по следующим причинам:

1) экономией коммунальных ресурсов, отсутствие расходов на установку стационарного телефона, подключения сети интернет вследствие прекращения права оперативного управления помещением по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 12, пом. 27 и закреплением на праве оперативного управления помещений по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29, пом. 72-76;

2) экономия бюджетных средств на закупку горюче-смазочных материалов в период нахождения автомобиля на ремонте, а также отсутствия проезда на территорию Халактырского пляжа в зимний период;

3) отсутствие расходов на приобретение ПО 1С (несостоявшаяся закупка, отсутствие заявок).

3.10 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» при плановых назначениях в сумме 264 326,54712 тыс. рублей, исполнение составило 249 508,33479 тыс. рублей или 94,4%. Остаток ассигнований составляет 14 818,21233 тыс. рублей.

Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

3.10.1 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Финансовая поддержка победителей Всероссийского конкурса)» (Благоустройство набережной Озерновской косы (Вторая очередь) при плановых назначениях в сумме   
9 984,04755 тыс. рублей, исполнение составило 3 687,07235 тыс. рублей или 36,9%. Остаток ассигнований составляет 6 296,97520 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено экономией бюджетных средств по результатам заключения муниципального контракта на выполнение работ по Благоустройству набережной Озерновской косы   
от 22.11.2023 № 4410004686323000002 (№ 4А/23) в сумме 6 296,97520 тыс. рублей.

3.10.2 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (Благоустройство сквера по ул. Войцешека) при плановых назначениях в сумме 1 090,95264 тыс. рублей, исполнение составило 1 034,02901 тыс. рублей или 94,8%. Остаток ассигнований составляет 56,92363 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено соглашением о расторжении по муниципальному контракту на выполнение работ по Благоустройству сквера по ул. Войцешека (Устройство сквера по ул. Войцешека 3А) от 21.12.2023 № 4410004686323000004 (№ 5А/23), в связи с уменьшением стоимости контракта на 56,92363 тыс. рублей согласно фактически выполненным работам.

3.10.3 «Расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных пространств)» при плановых назначениях в сумме 12 446,48222 тыс. рублей, исполнение составило 4 861,08861 тыс. рублей или 39,2%. Остаток ассигнований составляет 7 585,39361 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение подрядной организацией обязательств: по муниципальному контракту от 06.05.2024 № 0138300000424000247\_0001/94-НП/24мк на доп. работы по благоустройству сквера «Строителей» - устройство беседки в размере 2 172,75342 тыс. рублей. В связи с задержкой груза   
(не прибыл поликарбонат, предназначенный для устройства навеса на беседку), работы по его устройству и стоимости будут приняты в марте 2025 года;

2) остаток нераспределенной экономии после аукциона по следующим муниципальным контрактам:

- от 27.03.2024 по 0138300000424000159\_0001/67-НП/24мк на выполнение работ по благоустройству сквера «Строителей» по пр. Победы, 29, ПКГО в размере 523,63468 тыс. рублей;

- от 21.10.2024 № 0138300000424000715\_0001/149-НП/24мк на поставку МАФ (качели) для сквера «Строителей» в размере 239,96613 тыс. рублей.

3) остаток незаконтрактованных бюджетных средств по причине нереализованных заказчиком закупок, возник в связи с длительными сроками проведения закупочных мероприятий и окончанием финансового года:

- на поставку малых архитектурных форм (перголы) на сумму   
2 402,93625 тыс. рублей,

- об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 1 003,57670 тыс. рублей. Причиной длительного исполнения работ по осуществлению технического присоединения к электрическим сетям является длительность согласования с собственниками сетей и устройством новых линий,

- на выполнение работ по устройству дополнительного металлического ограждения на прогулочной дорожке по нижнему ярусу с покрытием песчано – полимерной доски на объекте: «Смотровая площадка на Петровской сопке» на сумму 1 242,52643 тыс. рублей, данные бюджетные средства распределены внутри статьи.

**4. По муниципальной программе «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»** при плановых назначениях в сумме   
1 002 506,14266 тыс. рублей, исполнение составило 934 378,23464 тыс. рублей или 93,2%. Остаток ассигнований составляет 68 127,90802 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям, исполнение по которым составило 95,0 и менее процента:

4.1 «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)» при плановых назначениях в сумме 11 688,27570 тыс. рублей, исполнение составило 3 218,08499 тыс. рублей или 27,5%. Остаток ассигнований составляет 8 470,19071 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

4.1.1 «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Cохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» при плановых назначениях в сумме 9 010,53395 тыс. рублей, исполнение составило 973,81324 тыс. рублей или 10,8%. Остаток ассигнований составляет 8 036,72071 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отсутствием положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в рамках муниципального контракта   
№ 0138300000423000128 от 11.12.2023 года. Оплата возможна после получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

4.1.2 «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» при плановых назначениях в сумме 2 677,74175 тыс. рублей, исполнение составило 2 244,27175 тыс. рублей или 83,8%. Остаток ассигнований составляет 433,47000 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено тем, что по условиям муниципального контракта №1-авт/2024 от 28.02.2024 научное руководство и авторский надзор на объекте культурного наследия осуществляются в течение всего срока выполнения работ по его сохранению. В связи с продлением срока выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловск-Камчатском» до декабря 2025 года, исполнение муниципального контракта №1-авт/2024 от 28.02.2024 запланировано на 2025 год.

4.2 «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» при плановых назначениях в сумме 5 659,47141 тыс. рублей, исполнение составило 5 478,82528 тыс. рублей или 96,8%. Остаток ассигнований составляет   
180,64613 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

4.2.1 «Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС)» при плановых назначениях в сумме 516,13181 тыс. рублей, исполнение составило   
335,48568 тыс. рублей или 65,0%. Остаток ассигнований составляет 180,64613 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено условиями договора № 01-24-ТП от 04.03.2024 о подключении к системам теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго». Согласно которому подключение происходит в течении 18 месяцев со дня заключения договора. Оплата в сумме   
180 646,13 рублей вносится в течении 15 календарных дней с даты подписания акта о подключении.

4.3 «Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры» при плановых назначениях в сумме 83 856,28283 тыс. рублей, исполнение составило 25 533,63637 тыс. рублей или 30,5%. Остаток ассигнований составляет 58 322,64646 тыс. рублей. Неосвоенная часть предусмотренных объемов бюджетных средств сформировалась по следующим причинам:

4.3.1 «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» при плановых назначениях в сумме 83 856,28283 тыс. рублей, исполнение составило 25 533,63637 тыс. рублей или 30,5%. Остаток ассигнований составляет 58 322,64646 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено продлением срока действия муниципального контракта. Срок выполнения работ 31.08.2025, согласно Дополнительному соглашению № 5 от 25.12.2025.

**По непрограммным направлениям деятельности:**

При плановых назначениях (уточненных) по непрограммным направлениям расходов бюджета городского округа в 2024 году в сумме   
413 332,82869 тыс. рублей, исполнение составило 293 731,79692 тыс. рублей или 71,0 процента. Неисполнение составило 119 601,03177 тыс. рублей, что обусловлено следующими причинами:

1. КЦСР «Зарезервированные (нераспределенные) средства» плановые назначения на 2024 год - составили 66 071,29824 тыс. рублей, фактическое исполнение – 0,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности до конца 2024 года.

2. КЦСР «Исполнение судебных актов по искам к Петропавловск-Камчатскому городскому округу, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели» при плановых назначениях в сумме 31 448,87060 тыс. рублей, исполнение составило 352,88897 тыс. рублей или 1,1 процентов. Остаток ассигнований составляет 31 095,98163 тыс. рублей сложился в связи с тем, что оплата производится по мере поступления документов на исполнение в течение 2024 года.

3. КЦСР «Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» плановые назначения на 2024 год составили   
15 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов. Остаток ассигнований составляет 15 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности до конца 2024 года.

4. КЦСР «Обслуживание муниципального долга» плановые назначения на 2024 год - составили 4 213,76267 тыс. рублей, фактическое исполнение –   
196,72131 тыс. рублей или 4,7 процентов, в связи с отсутствием потребности в привлечении кредитных средств при исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2024 году.

5. КЦСР «Исполнение судебных актов и предписаний контрольных органов по требованиям неимущественного характера» плановые назначения на 2024 год составили 518,08314 тыс. рублей, фактическое исполнение – 0,00 тыс. рублей. Неисполнение обусловлено расторжением муниципального контракта от 20.09.2024 № 12-03-06/170/24 на «Выполнение работ по ремонту жилого помещения с целью исполнения судебных актов по требованиям неимущественного характера» (Мишенная 116/1-20) в связи с отсутствием доступа в жилое помещение.

Исполнительное производство № 1598/16/98041-ИП от 31.10.2012 окончено на основании постановления от 28.11.2024 об окончании возвращении ИД взыскателю.

6. КЦСР «Субсидия на расходы по проведению судебных экспертиз, погашению задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам» плановые назначения на 2024 год составили   
24,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 0,00 тыс. рублей. Рассмотрение дела по направленной апелляционной жалобе в Пятый арбитражный апелляционный суд по решению Арбитражного суда Камчатского края от 10.10.2024 по делу А24-401/2024 назначено на 15.01.2025, в связи с чем расходы в 2024 году в сумме 24,0 тыс. рублей не освоены.

**Финансовое обеспечение**

**инвестиционных мероприятий**

тыс. рублей

| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного мероприятия** | **2024 год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уточненный план на 31.12.2024** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | 22 446,55800 | 22 446,55800 | 100,0 |
| 2 | Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории | 9 096,36700 | 9 096,36700 | 100,0 |
| 3 | Жилые помещения (приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда) | 710 556,09491 | 708 127,04345 | 99,7 |
| 4 | Жилые помещения (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений) | 513 348,98127 | 510 448,86288 | 99,4 |
| 5 | «Канализационная насосная станция  № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 157 402,43965 | 157 049,12042 | 99,8 |
| 6 | Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) | 374,50810 | 0,00000 | 0,0 |
| 7 | Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16 895,50663 | 4 994,54243 | 29,6 |
| 8 | Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» | 85 450,48211 | 802,29457 | 0,9 |
| 9 | Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева | 479,11284 | 414,64162 | 86,5 |
| 9 | Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа | 4 499,81968 | 0,00000 | 0,0 |
| 10 | Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском | 1 111,11111 | 0,00000 | 0,0 |
| 11 | «Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)» | 42 758,51968 | 0,00000 | 0,0 |
| 12 | «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» | 3 879,40472 | 594,55324 | 15,3 |
| 13 | Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская | 3 733,61249 | 0,00000 | 0,0 |
| 14 | Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы) | 5 473,26580 | 0,00000 | 0,0 |
| 15 | Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный (проектные работы)» | 5 098,90858 | 0,00000 | 0,0 |
| 16 | Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа | 518 526,68848 | 199 960,72034 | 38,6 |
| 17 | «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 2 120,63738 | 2 120,63738 | 100,0 |
| 18 | Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Cохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) | 9 010,53395 | 973,81324 | 10,8 |
| 19 | Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) | 86 534,02458 | 27 777,90812 | 32,1 |
| 20 | «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)» | 6 564,01000 | 6 564,01000 | 100,0 |
| 21 | «Сооружение тепловые сети ЦТП - котельной № 21 «Геологи». Реконструкция от т. 1 до т. 3 по ул. Беринга, д. 98» | 431,21520 | 0,00000 | 0,0 |
| 22 | Дополнительные меры социальной поддержки инвалидам (детям-инвалидам) по приспособлению (или приобретению) жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов) | 53,76644 | 0,00000 | 0,0 |
| **Всего** | | **2 205 845,56860** | **1 651 371,07269** | **74,9** |

**Финансовое обеспечение региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2024 году**

тыс. рублей, %

| **№** | **Наименование регионального проекта** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **2024 год** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уточненный план на 31.12.2024** | **Факт** | **Отклонение** | **% исполнения** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5-4** | **7=5/4\*100** | |
| **1** | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 106 605,57934 | 104 342,84434 | -2 262,73500 | 97,9 | |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | 380 458,46588 | 380 458,46588 | 0,00000 | 100,0 | |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | 106,71230 | 104,44733 | -2,26497 | 97,9 | |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | 179 459,65139 | 179 414,71791 | -44,93348 | 100,0 | |
| **Итого:** | | | **666 630,40891** | **664 320,47546** | **-2 309,93345** | **99,7** | |
| **2** | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)»** | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»:  «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» | 693 749,61920 | 687 484,85089 | -6 264,76831 | 99,1 | |
| **Итого:** | | | **693 749,61920** | **687 484,85089** | **-6 264,76831** | **99,1** | |
| **3** | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»:  «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Финансовая поддержка победителей Всероссийского конкурса)» | 162 758,53352 | 156 404,60469 | -6 353,92883 | 96,1 | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 33 198,11125 | 32 319,22136 | -878,88989 | 97,4 | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»  Благоустройство общественных пространств | 68 369,90235 | 60 784,50874 | -7 585,39361 | 88,9 | |
| **Итого:** | | | **264 326,54712** | **249 508,33479** | **-14 818,21233** | **94,4** | |
| **4.** | **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» Ремонт спортивных залов | 10 870,91491 | 10 863,98690 | -6,92801 | 99,9 | |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» Создание и развитие школьных спортивных клубов | 6 408,40886 | 6 408,40886 | 0,00000 | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций | 2 023,59788 | 2 023,59788 | 0,00000 | 100,0 | | |
| **Итого:** | | | **19 302,92165** | **19 295,99364** | **-6,92801** | **100,0** | |
| **5.** | **Региональный проект «Современная школа»** | Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» Создание детских технопарков «Кванториум» | 21 387,30741 | 21 387,30741 | 0,00000 | 100,0 | |
| **Итого:** | | | **21 387,30741** | **21 387,30741** | **0,00000** | **100,0** | |
| **6.** | **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)»** | Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | 21 507,77778 | 20 409,16019 | -1 098,61759 | 94,9 | |
| **Итого:** | | | **21 507,77778** | **20 409,16019** | **-1 098,61759** | **94,9** | |
| **ВСЕГО** | | | **1 686,904 58207** | **1 662,406 12238** | **-24 498,45969** | **98,6** |

**Информация об исполнении муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями Петропавловск-Камчатского городского округа**

| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Финансовое обеспечение муниципального задания (план), тыс. руб.** | **Исполнено, тыс. руб.** | **Исполнение показателей муниципального задания, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская  музыкальная школа № 1» | 35 330,19306 | 35 330,19306 | 97,4 |
| 2 | муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская  музыкальная школа № 3» | 26 457,889 | 26 457,889 | 99,6 |
| 3 | муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская  музыкальная школа № 4» | 45 744,77992 | 45 744,77992 | 96,7 |
| 4 | муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская  музыкальная школа № 5» | 27 545,97173 | 27 545,97173 | 98,4 |
| 5 | муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская  музыкальная школа № 6» имени  Г.В. Свиридова | 38 278,92549 | 38 278,92549 | 103,4 |
| 6 | муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская  музыкальная школа № 7 имени  А.А. Бабаджаняна » | 38 852,39847 | 38 852,39847 | 102,4 |
| 7 | муниципальное автономное  учреждение дополнительного  образования «Детская  художественная школа» | 34 777,85157 | 34 777,85157 | 103,0 |
| 8 | муниципальное автономное  учреждение культуры «Дом  культуры и досуга «Апрель» | 85 606,14307 | 85 606,14307 | 100,0 |
| 9 | муниципальное автономное  учреждение культуры  «Городской дом культуры  «СРВ» | 68 668,13008 | 68 668,13008 | 135,9 |
| 10 | муниципальное бюджетное  учреждение культуры  «Городской оркестр» | 33 034,24726 | 33 034,24726 | 108,4 |
| 11 | Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  «Централизованная библиотечная  система» | 122 420,89222 | 122 420,89222 | 136,3 |
| 12 | муниципальное автономное  учреждение «Молодежный  центр» | 21 959,6021 | 21 959,6021 | 100,0 |
| 13 | муниципальное автономное  учреждение «Центр спортивной  подготовки по Киокусинкай» | 40 858,41453 | 40 858,41453 | 106,0 |
| 14 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 108 958,19291 | 108 958,19291 | 100,0% |
| 15 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – детский сад № 2 | 141 099,97791 | 141 099,97791 | 99,6% |
| 16 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида» | 182 243,36396 | 182 243,36396 | 103,1% |
| 17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 комбинированного вида» | 94 675,46305 | 94 675,46305 | 93,9% |
| 18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» | 67 596,98366 | 67 596,98366 | 98,9% |
| 19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 комбинированного вида» | 105 129,19836 | 105 129,19836 | 101,0% |
| 20 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида» | 109 094,19053 | 109 094,19053 | 102,3% |
| 21 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка –Детский сад № 8» | 107 797,64908 | 107 797,64908 | 100,0% |
| 22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида» | 66 871,98021 | 66 871,98021 | 103,2% |
| 23 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида» | 112 019,62322 | 112 019,62322 | 102,3% |
| 24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 присмотра и оздоровления» | 38 689,82627 | 38 689,82627 | 94,1% |
| 25 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 комбинированного вида» | 96 873,51262 | 96 873,51262 | 99,6% |
| 26 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» | 98 773,09145 | 98 773,09145 | 100,4% |
| 27 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» | 57 020,49759 | 57 020,49759 | 101,0% |
| 28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» | 56 644,93703 | 56 644,93703 | 97,7% |
| 29 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25" | 133 824,90914 | 133 824,90914 | 96,8% |
| 30 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» | 56 562,28661 | 56 562,28661 | 95,0% |
| 31 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 комбинированного вида» | 92 595,52965 | 92 595,52965 | 103,4% |
| 32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 комбинированного вида» | 110 994,28804 | 110 994,28804 | 104,5% |
| 33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 » | 53 595,84160 | 53 595,84160 | 95,3% |
| 34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 компенсирующего вида» | 70 241,07155 | 70 241,07155 | 104,3% |
| 35 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 39» | 104 413,64777 | 104 413,64777 | 100,0% |
| 36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного вида» | 94 291,35579 | 94 291,35579 | 98,3% |
| 37 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 комбинированного вида» | 111 539,96842 | 111 539,96842 | 100,4% |
| 38 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 – Центр развития ребёнка» | 144 471,85126 | 144 471,85126 | 100,5% |
| 39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» | 67 425,33696 | 67 425,33696 | 92,0% |
| 40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 общеразвивающего вида» | 66 335,31985 | 66 335,31985 | 103,0% |
| 41 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 комбинированного вида» | 110 619,05265 | 110 619,05265 | 100,0% |
| 42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 общеразвивающего вида» | 52 301,61015 | 52 301,61015 | 100,0% |
| 43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 комбинированного вида» | 94 935,09745 | 94 935,09745 | 99,5% |
| 44 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа | 133 987,95743 | 133 987,95743 | 101,2% |
| 45 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 комбинированного вида» | 79 128,74698 | 79 128,74698 | 99,3% |
| 46 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» | 51 922,22706 | 51 922,22706 | 95,5% |
| 47 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 комбинированного вида» | 102 025,15147 | 102 025,15147 | 103,9% |
| 48 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 комбинированного вида» | 67 409,79531 | 67 409,79531 | 100,0% |
| 49 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 общеразвивающего вида» | 57 388,58198 | 57 388,58198 | 99,2% |
| 50 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» Петропавловск-Камчатского городского округа | 120 032,79048 | 120 032,79048 | 99,4% |
| 51 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» комбинированного вида «Изумрудный город» Петропавловск-Камчатского городского округа | 78 460,06917 | 78 460,06917 | 115,6% |
| 52 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» Петропавловск-Камчатского городского округа | 246 562,50000 | 246 562,50000 | 119,1% |
| 53 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» Петропавловск-Камчатского городского округа | 109 616,24547 | 109 616,24547 | 102,6% |
| 54 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 имени А. М. Горького» Петропавловск-Камчатского городского округа | 102 932,05549 | 102 932,05549 | 103,5% |
| 55 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 5» Петропавловск-Камчатского городского округа | 61 494,17129 | 61 494,17129 | 99,1% |
| 56 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6» Петропавловск-Камчатского городского округа | 51 738,81398 | 51 738,81398 | 107,6% |
| 57 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа | 136 207,86696 | 136 207,86696 | 103,7% |
| 58 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8» Петропавловск-Камчатского городского округа | 211 069,62912 | 211 069,62912 | 99,4% |
| 59 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» Петропавловск-Камчатского городского округа | 105 031,78038 | 105 031,78038 | 99,2% |
| 60 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа | 90 985,59579 | 90 985,59579 | 102,1% |
| 61 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского округа | 247 492,89984 | 247 492,89984 | 109,2% |
| 62 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» Петропавловск-Камчатского городского округа | 119 384,29864 | 119 384,29864 | 101,3% |
| 63 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15» Петропавловск-Камчатского городского округа | 85 960,24089 | 85 960,24089 | 100,0% |
| 64 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко» Петропавловск-Камчатского городского округа | 189 177,23614 | 189 177,23614 | 113,9% |
| 65 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» Петропавловск-Камчатского городского округа | 83 268,36224 | 83 268,36224 | 101,0% |
| 66 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21» | 55 593,12111 | 55 593,12111 | 100,0% |
| 67 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа | 250 307,79825 | 250 307,79825 | 99,8% |
| 68 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26» Петропавловск-Камчатского городского округа | 104 054,33300 | 104 054,33300 | 99,7% |
| 69 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27»Петропавловск-Камчатского городского округа | 283 717,65191 | 283 717,65191 | 102,3% |
| 70 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа | 128 643,13249 | 128 643,13249 | 107,3% |
| 71 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» Петропавловск-Камчатского городского округа | 156 500,17339 | 156 500,17339 | 101,7% |
| 72 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31» Петропавловск-Камчатского городского округа | 182 460,77519 | 182 460,77519 | 101,6% |
| 73 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 32» Петропавловск-Камчатского городского округа | 108 515,18686 | 108 515,18686 | 109,3% |
| 74 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа | 341 080,20373 | 341 080,20373 | 98,8% |
| 75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа | 119 559,81749 | 119 559,81749 | 112,6% |
| 76 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35» Петропавловск-Камчатского городского округа | 75 911,27458 | 75 911,27458 | 101,4% |
| 77 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» Петропавловск-Камчатского городского округа | 167 532,25518 | 167 532,25518 | 100,5% |
| 78 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 37» Петропавловск-Камчатского городского округа | 82 529,21502 | 82 529,21502 | 97,6% |
| 79 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа | 304 557,83473 | 304 557,83473 | 107,0% |
| 80 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского городского округа | 157 677,30147 | 157 677,30147 | 99,2% |
| 81 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского округа | 49 723,49739 | 49 723,49739 | 99,7% |
| 82 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа | 234 429,97047 | 234 429,97047 | 180,3% |
| 83 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» Петропавловск-Камчатского городского округа | 133 995,17900 | 133 995,17900 | 102,6% |
| 84 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45» | 148 245,67612 | 148 245,67612 | 104,8% |
| 85 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 46» Петропавловск-Камчатского городского округа | 44 939,35396 | 44 939,35396 | 97,9% |
| 86 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 52» Петропавловск-Камчатского городского округа | 95 447,29184 | 95 447,29184 | 99,5% |
| 87 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 1» | 31 434,04463 | 31 434,04463 | 100,3% |
| 88 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 2» | 75 060,22234 | 75 060,22234 | 100,1% |
| 89 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 3» | 34 565,45785 | 34 565,45785 | 100,0% |
| 90 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 4» | 13 580,21072 | 13 580,21072 | 100,0% |
| 91 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 5» | 69 543,70128 | 69 543,70128 | 225,1% |
| 92 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества творчества «Юность» | 70 854,47351 | 70 854,47351 | 101,0% |
| 93 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского технического творчества» | 36 176,45162 | 36 176,45162 | 95,0% |
| 94 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» | 68 921,56649 | 68 921,56649 | 102,0% |
| 95 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» | 20 303,58508 | 20 303,58508 | 97,0% |
| 96 | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» | 177 052,08359 | 177 052,08359 | 100,0% |
| 97 | Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа» | 58 599,45425 | 58 599,45425 | 234,4% |
| 98 | Муниципальное автономное учреждение «Расчетно-кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству города Петропавловска-Камчатского» | 57 912,65626 | 56 487 117,14 | 100,56 |
| 99 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития территорий городского округа» | 14 864,44813 | 14 788,62209 | 99,5 |
| 100 | Муниципальное бюджетное учреждение «Халактырский пляж» | 11 824,60009 | 11 000,28280 | 93,0 |

**БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

В соответствии с Решением о бюджете городского округа дефицит бюджета на 2024 год составлял 316 955,22192 тыс. рублей (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета городского округа остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа на 01.01.2024 на сумму 316 955,22192тыс. рублей).

Бюджет городского округа за 2024 год исполнен с профицитом в сумме   
380 237,87612 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 решением о бюджете утвержден в размере 500 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 объем муниципального долга составил   
0,0 тыс. рублей.

В отчетном финансовом году привлечение кредитных ресурсов осуществлялось в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной решением о бюджете, показателями кассового плана и Методикой планирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского округа, утвержденной приказом Департамента финансов от 03.02.2014 № 13, а также с учетом ограничений, установленных нормами статей 106 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2024 году, в целях покрытия временных кассовых разрывов привлечен 1 бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счете бюджета от Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю в размере   
300 000,0 тыс. рублей, который погашен в октябре 2024 года.

Кредитная линия, открытая бюджету городского округа на сумму   
500,0 млн. рублей на срок до 19.03.2025 на основании муниципального контракта с ПАО «Сбербанк», в 2024 году не привлекалась.

В целях снижения долговой нагрузки на бюджет городского округа в течение 2024 года осуществлялось ежедневное привлечение на единый счет остатков средств на казначейских счетах в соответствии с пунктом 10 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2020 № 2490 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и возврата привлеченных средств».

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году составили 196,72131 тыс. рублей, что меньше аналогичных расходов 2023 года на 8 417,85948 тыс. рублей в связи с тем, что кредиты коммерческих банков не привлекались в течении 2024 года.

В 2024 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа    «28» апреля 2025 года | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В. Литвиненко |