ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 22.02.2012 № 1424-р

44-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

О Пояснительной записке по инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на 2010-2015 годы

Заслушав информацию начальника Управления экономики Петропавловск-Камчатского городского округа Холод Т.Я. о ходе реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на 2010-2015      годы, в целях выполнения требований, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 10.02.2011 № 222, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

направить в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Пояснительную записку по инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на 2010-2015 годы согласно приложению к настоящему решению.

| Заместитель председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа | Е.И.Чистов |
| --- | --- |

Приложение

к решению Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 22.02.2012 № 1424-р

ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  | Председателю Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства К.Г. Цицину |
| --- | --- |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# по инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа

# «Петропавловский водоканал»

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа действует  инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на 2010-2015 годы, утвержденная Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.11.2010 № 916-р (далее - инвестиционная программа).

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на 2010-2015 годы:

- Сроки реализации программы – 2010-2015 годы.

- Общий объем финансирования Программы – 2 390 553 тыс. руб.

- Общий объем финансирования Программы по годам и источники финансирования, тыс. руб.:

по разделу водоснабжение:

| Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления | 17 756 | 26 700 | 38 740 | 47 628 | 57 329 | 188 153 |
| Заемные средства | 152 174 | 63 233 | - | - | - | 215 407 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | - | 89 184 | 148 463 | 149 887 | 150 000 | 537 534 |
| Средства местного бюджета | 18 483 | 17 460 | 3 356 | 8 234 | - | 47 533 |
| Средства краевого бюджета | 32 535 | 20 155 | - | - | - | 52 690 |
| Средства федерального бюджета | - | 9 054 | - | - | - | 9 054 |
| Итого за год: | 220 948 | 225 786 | 190 559 | 205 749 | 207 329 | 1 050 370 |

по разделу водоотведение:

| Источник финансирования | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | 0 | 0 | 32 000 | 45 000 | 85 785 | 162 785 |
| Амортизационные отчисления | 11 988 | 12 119 | 9 359 | 15 242 | 53 004 | 101 712 |
| Дебиторская задолженность | 10 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 362 |
| Заемные средства | 0 | 123 823 | 226 431 | 401 187 | 0 | 751 441 |
| Средства местного бюджета | 1 007 | 19 170 | 24 781 | 32 353 | 15 838 | 93 149 |
| Средства краевого бюджета | 0 | 11 966 | 11 663 | 10 605 | 8 792 | 43 026 |
| Средства федерального бюджета | 3 571 | 25 541 | 46 508 | 77 106 | 24 982 | 177 708 |
| Итого за год: | 26 928 | 192 619 | 350 742 | 581 493 | 188 401 | 1 340 183 |

- Инвестиционная Программа направлена на обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Петропавловск-Камчатского городского округа и акватории Авачинской бухты, создание благоприятной и безопасной среды проживания населения городского округа и обеспечение соответствия системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского современным требованиям к технологиям очистки и транспортировки воды.

- Реализация инвестиционной программы позволит решить следующие         задачи:

- решение технических проблем, связанных с износом инженерной инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа, ее высокой аварийностью и недостаточной эффективностью;

- замена аварийных и ветхих сетей, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры системы водоснабжения;

- обеспечение нормативного качества услуг водоснабжения МУП «Петропавловский водоканал» для потребителей;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- сокращение сетевых потерь воды;

- сокращение затрат на производство и транспортировку воды;

- автоматизация и диспетчеризация технологических процессов подъема и транспортировки питьевой воды;

- обеспечение технического и коммерческого учета предоставляемых услуг водоснабжения.

На 2012 год предельные максимальные индексы роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 07.11.2011 № 285/1) утверждены в размере, не позволяющем осуществлять реализацию инвестиционных мероприятий за счет надбавок к тарифам. В настоящее время муниципальным унитарным предприятием «Петропавловский водоканал» разрабатывается проект внесения изменений в действующую инвестиционную программу.