ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 20.06.2012 № 1484-р

47-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об отчете об использовании финансовых средств на исполнение мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы, утвержденной решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.02.2010 № 961-р

Рассмотрев отчет об использовании финансовых средств на исполнение мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы, утвержденной решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.02.2010 № 961-р, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

отчет об использовании финансовых средств на исполнение мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы, утвержденной решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.02.2010  № 961-р, принять к сведению.

| Глава Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющий полномочия председателя Городской Думы |  | В.А. Семчев |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств на исполнение мероприятий

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа

на 2010-2015 годы, утвержденной решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.02.2010 № 961-р

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы (далее также – ПКР) утверждена решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.02.2010 № 961-р в соответствии с требованиями статей 5 и 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

ПКР представляет собой документ стратегического планирования развития городского округа, на основании которого разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса соответствующих территорий. В настоящее время в Петропавловск-Камчатском городском округе действует две инвестиционные программы, разработанные и утвержденные в соответствии с ПКР:

-	инвестиционная программа муниципального предприятия «Спецтранс» по строительству объекта «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в районе автодороги в поселок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского» с расчетным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год, сроком эксплуатации до 50 лет, утвержденная решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 № 676-р;

-	инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на 2010-2015 годы, утвержденная решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.11.2010 № 916-р.

Таким образом, использование финансовых средств на реализацию ПКР возможно определить как объем финансового обеспечения двух вышеназванных инвестиционных программ.

Инвестиционная программа муниципального предприятия «Спецтранс» по строительству объекта «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в районе автодороги в поселок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского» с расчетным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год,

сроком эксплуатации до 50 лет

Программа утверждена решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 № 676-р. Расчетный объем финансирования программы согласно решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 № 676-р составляет 371 843,0 тысяч рублей на период 2010-2014 года. Объем расходов на развитие сферы обращения с отходами, согласно параметрам ПКР, должен составить 384,5 млн. рублей.

Финансовые результаты реализации программы:

В 2010 году из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлено финансирование разработки проектно-сметная документация в соответствии с параметрами программы в сумме 4 200 тысяч рублей. Средства, полученные в результате установления инвестиционной надбавки для потребителей с целью привлечения кредитных ресурсов на реализацию программы, составили в 2011 году 12 248,0 тысяч рублей. Вследствие получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы на строительство полигона в 2011 году строительство объекта не начато. В 2011 году проведены следующие работы по реализации программы:

| № п/п | Назначение платежа | Сумма платежа (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение Государственной экологической экспертизы (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации) | 177,0 | средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа |
| 2 | Выполнение кадастровых работ | 140,0 | Инвестиционная надбавка |
| 3 | Предоплата ООО «ЭкоГеоЛит» за проведение инженерно-геологических изысканий | 972,331 | Инвестиционная надбавка |
| 4 | Оплата работ 2-го этапа за проведение инженерно-геологических изысканий ООО «ЭкоГеоЛит» | 972,331 | Инвестиционная надбавка |

В настоящее время подготовлены документы для повторного прохождения экологической экспертизы. Внесение изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Спецтранс» в 2012 году возможно после получения положительного заключения экологической экспертизы.

Инвестиционная программа муниципального унитарного

предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа

«Петропавловский водоканал» на 2010-2015 годы

Программа утверждена решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.11.2010 № 916-р. Расчетный объем финансирования программы согласно решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.11.2010 № 916-р составляет 1 050 370,0 тысяч рублей в части водоснабжения и 1 340 183,0 тысяч рублей в части водоотведения на период 2010-2015 годов. Объем расходов на развитие систем водоснабжения и водоотведения на период 2010-2015 годов, согласно параметрам ПКР, должен составить 1 050,3 млн. рублей и 1 340,1 млн. рублей соответственно.

В 2011 году на реализацию программы направлены средства в сумме 109 393,0 тысяч рублей, в том числе:

- Средства, полученные от амортизационных отчислений – 22 779,0 тысяч рублей на:

-	приобретение транспортных средств и оборудования, необходимого для производственных потребностей;

-	финансирование технических мероприятий инвестиционной программы.

- Средства, полученные от инвестиционной надбавки – 19 186 тысяч рублей на:

-	реконструкцию сетей водоснабжения;

-	устройство ограждений зон санитарной охраны объектов водоснабжения;

-	модернизацию оборудования водонасосных станций (далее – ВНС);

-	приобретение специализированной техники.

- Средства бюджета Камчатского края – 2 466 тысяч рублей на:

-	компенсацию расходов на устройство ограждений зон санитарной охраны объектов водоснабжения;

-	компенсацию расходов на поведение землеустроительных работ, технического учета и инвентаризации объектов водоснабжения;

- Средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 53 826 тысяч рублей на:

-	реконструкцию сетей водоснабжения;

-	разработку проектно-сметной документации (далее также – ПСД) на реконструкцию сетей водоотведения Северо-Восточной части города.

- Средства от возмещения дебиторской задолженности – 11 136 тысяч рублей на:

-	автоматизацию и модернизацию оборудования ВНС;

-	оборудование для поиска утечек и диагностики трубопроводов;

-	приобретение автотранспорта.

Направления реализации программы в 2011 году:

| Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятий | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Автоматизация и модернизация оборудования ВНС | Закуплено и смонтировано насосное оборудование, запорная арматура и необходимые материалы для ВНС «Кольцевая» и «3 ручей» | Амортизация – 8 143 тысяч рублей; Инвестиционная надбавка – 103,7 тысяч рублей; Взыскание дебиторской задолженности – 2167 тысяч рублей |
| Установка резервных источников электроснабжения на объектах предприятия | Приобретение устройств плановых пусков, материалов для монтажа дизель-генераторов | Местный бюджет – 443 тысяч рублей; Амортизация – 50 тысяч рублей |
| Строительство и реконструкция сетей водоснабжения | Осуществлена замена сетей водоснабжения по ул. Береговая и Стрелковая. Построен водопровод в районе 11 км. Осуществлена замена запорной арматуры на 15 водопроводных камерах магистральных водоводов. Реконструировано и проложено 2,5 км водопроводных сетей | Амортизация – 3648 тысяч рублей; Инвестиционная надбавка – 7 293 тысяч рублей; Местный бюджет – 8 572 тысяч рублей |
| Устройство ограждений зон санитарной охраны объектов водоснабжения | Строительство ограждений водозаборов в п. Тундровый. Начата разработка проектов зон санитарной охраны на 44 объектах системы водоснабжения | Амортизация – 888 тысяч рублей; Инвестиционная надбавка – 2 101,2 тысяч рублей; Местный бюджет – 1 371 тысяч рублей; Краевой бюджет – 1 233 тысяч рублей |
| Централизация водоснабжения района ЮГ-1 Копай-город | В настоящее время проект реализуется в рамках МДЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2010 № 635. Мероприятие будет исключено из программы |  |
| Разработка ПСД на строительство водовода п. Завойко | Разработана проектно-сметная документация | Инвестиционная надбавка – 100,6 тысяч рублей Местный бюджет – 3 891 тысяч рублей |
| Оборудование для поиска утечек и диагностики трубопроводов | Уточнены технические требования к оборудованию. Произведена предоплата (аванс) на поставку оборудования. Завершение проекта планируется на 1 квартал 2012 года | Собственные средства предприятия – 2 172 тысяч рублей |
| Поставка и установка системы СКАДА | Перенесено на 2013 год из-за отсутствия заемных средств |  |
| Установка автоматизированной измерительной системы контроля и учета воды | Перенесено на 2013 год из-за отсутствия заемных средств |  |
| Техническая инвентаризация объектов системы водоснабжения | Завершение проекта перенесено на 2013 год, из-за загруженности организаций, проводящих техническую инвентаризацию | Местный бюджет – 208,2 тысяч рублей Краевой бюджет – 1 233 тысяч рублей |
| Строительство и реконструкция системы водоотведения в Северной части города | Начата разработка ПСД на реконструкцию Северо-Восточной части и КОС «Чавыча» (завершение – февраль 2012 года). Начата реконструкция системы водоотведения района «Моховая» (завершение – май 2012 года) | Местный бюджет – 39 341 тысяч рублей Инвестиционная надбавка – 1 913,6 тысяч рублей |
| Прочие мероприятия | Приобретено 17 единиц специализированной техники и автомобилей | Амортизация – 10 050,0 тысяч рублей Взыскание дебиторской задолженности – 5 781,0 тысяч рублей |

В настоящее время проект изменений в инвестиционную программу МУП «Петропавловский водоканал» проходит согласование в Правительстве Камчатского края.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004                № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ПКР должна учитывать ряд следующих факторов:

-	изменения законодательства в сфере регулирования организации водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов;

-	итоги финансовой реализации инвестиционных программ в 2011 году;

-	изменения, связанные с ограничением роста тарифов в первом полугодии 2012 года (отмена инвестиционной надбавки на услуги МУП «Петропавловский водоканал» привела к отмене планов по получению долгосрочного кредита под эти средства);

-	итоги технической реализации инвестиционных программ в 2011 году (неразрешенные вопросы об отводе земельного участка и о прохождении экологической экспертизы не позволили начать работы по возведению полигона твердых бытовых отходов в 2011 году);

-	новую концепцию развития МУП «Петропавловский водоканал» (отсутствие в ПКР блоков по реконструкции сетей в районе Северо-Восток и в южной части города, расхождения в прогнозе тарифов, наличие неактуальных предложений по автоматизации работы МУП «Петропавловский водоканал» и т.д.);

-	изменение концепции застройки Петропавловск-Камчатского городского округа (перегрузка коммунальных сетей в районе Северо-Востока; акцент на малоэтажное строительство и т.д.);

-	изменение концепции развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа (перспективы реализации программы «Чистая вода» и т.д.).

-	итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, в соответствии с итогами которой население Петропавловск-Камчатского городского округа на 15 тысяч человек меньше расчетной величины.

В настоящее время администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа проводятся мероприятия, направленные на устранение противоречий, содержащихся в ПКР: направлена на согласование в Правительство Камчатского края новая редакция инвестиционной программы МУП «Петропавловский водоканал», подготовлены документы для повторного прохождения экологической экспертизы для строительства полигона твердых бытовых отходов.