ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2013 № 400-р

12-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об информации по зимнему содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной застройки Петропавловск-Камчатского городского округа

Рассмотрев информацию администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по зимнему содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию по зимнему содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной застройки Петропавловск-Камчатского городского округа принять к сведению, согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителю МКУ «Управление транспорта                            и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» в срок до 1 апреля 2013 года направить в Комитет Городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству информацию об исполнении рекомендаций, указанных в протоколе заседания рабочего совещания по вопросам зимней снегоочистки 2012-2013 гг. от 21.06.2013.

| Глава Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющий полномочия председателя Городской Думы |  | К.Г. Слыщенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Городской Думы

Петропавловск Камчатского

городского округа

от 25.12.2013 № 400-р

Информация                                                                                                                     по зимнему содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной застройки Петропавловск-Камчатского городского округа

В соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросам зимней снегоочистки 2012-2013 годов от 21.06.2013, Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа учитывая проблемы, возникшие в зимний период 2012-2013 годов в части организации работ сообщает следующую информацию.

В общей структуре затрат на круглогодичное содержание дорог, зимнее содержание составляет около 61процента от общего объема затрат.

Для вывоза снежных масс, Постановлением Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.03.2008 № 439 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.07.2012 № 2039) утвержден перечень мест складирования вывозимого свежевыпавшего снега на территории Петропавловск-Камчатского городского округа для чистого снега (во время снегопада и в последующие двое суток), вывозимого с центральных улиц города: проспект Победы – за «Торговым центром Славянский»;                                   ул. Индустриальная – за магазином «Рассвет»; ул. Тундровая – за автомойкой вблизи жилого дома по ул. Тундровая, д. 45; бухта «Бабия» (исключена по требованию природоохранных структур).

В настоящее время, учитывая то, что имеющиеся места складирования снега могут принять до 750 кубических метров снежных масс, а потребность вывоза снега с городских дорог и территорий городского округа составляет около 2000 кубических метров, Комитетом городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа направлено письмо в Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с перечнем вариантов складирования в южной части города (2 участка), в микрорайоне Северо-Восток (4 участка), и в целом по районам города (19 участков), для согласования и закрепления земельных участков для этих целей. По состоянию на 12 декабря 2013 года предварительно согласовано выделение в южной части Петропавловск-Камчатского городского округа - 2 участков, в микрорайоне Северо-Восток – 3 участков, по остальным участкам работа по дополнительным местам складирования снега будут готовы к 20 декабря                     2013 года.

В 2012-2013 годах по результатам открытого электронного аукциона  на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая магистральные и внутриквартальные дороги, проезды, заезды к контейнерным площадкам, проезды к объектам социальной сферы, проезды индивидуальной жилищной застройки на территории Петропавловск-Камчатского городского округа                 муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства» 17 декабря 2012 года был заключен муниципальный контракт        № 0138300000412001073_259923 с одной подрядной организацией              МУП «Спецдорремстрой».

В осенний период 2013 года по результатам открытого электронного аукциона на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на период ноябрь-декабрь 2013 года, включая магистральные и внутриквартальные дороги, проезды, включая заезды к контейнерным площадкам, проезды к объектам социальной сферы, проезды индивидуальной жилищной застройки на территории Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальное казенное учреждение «Управление транспорта и дорожного хозяйства» заключены следующие контракты:

- на оказание услуг по зимнему содержанию магистральных автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского (на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года) заключен контракт от 22.10.2013 № 0138300000413000627_259923 стоимостью работ 59 999,987 тысяч рублей с МУП «Спецдорремстрой», директор Мечетин Сергей Иванович, телефон 8-914-994-5493;

- на оказание услуг по зимнему содержанию внутриквартальных     проездов, придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной застройки п. Радыгино, МТФ, п. Дальний п. Долиновка, п. Халатырка, микрорайон Солнечный для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа (на период с 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013г) заключен контракт от 22.10.2013 № 0138300000413000628_259923 стоимостью работ 2 041,729 тысяч рублей с ООО «Камчатдорстройсервис», генеральный директор Овчинников Иван Степанович, телефон 480-551;

- на оказание услуг по зимнему содержанию внутриквартальных     проездов, придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной застройки в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа (на период с 1 ноября 2013 по 31 декабря 2013 года) заключен контракт от 22.10.2013                                              № 0138300000413000629_259923 стоимостью работ 21 558,219 тысяч рублей с МУП «Спецдорремстрой», директор Мечетин Сергей Иванович, телефон         8-914-994-5493;

- на оказание услуг по зимнему содержанию внутриквартальных     проездов, придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной застройки п. Завойко, СРВ, ЖБФ, Петропавловское шоссе для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа (на период с 1 ноября 2013 по 31 декабря 2013 года) заключен контракт от 22.10.2013                          № 0138300000413000630_259923 стоимостью работ 4409,812 тысяч рублей       с ООО «Жилремсервис», генеральный директор Тегай Владимир Алексеевич, телефон 8-963-831-0730.

Общий объем заключенных контрактов составляет 88 009,748 тысяч рублей (приложение 1).

На период с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 года муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства» подготовлена аукционная документация со сметно-техническими расчетами    (9 контрактных объектов) на зимнее содержание территорий Петропавловск-Камчатского городского округ с 1 января 2014 по15 мая 2014 года и летнее содержание территорий (приложение 2).

Таким образом, для эффективного содержания городских дорог в зимний и летний период с учетом норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.10.2012 № 2617) необходимо 948 123,399 тысяч рублей.

На 2014 год в бюджете Петропавловск - Камчатского городского округа предусмотрено на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 600 500,000 тысяч рублей.

Учитывая недостаток бюджетных ассигнований, Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, ходатайствовал перед Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в выделении денежных средств из краевого бюджета на выполнение мероприятий по круглогодичному содержанию городских дорог в размере 347 623,39 тысяч рублей и включении данного объема средств в государственную программу «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» в подраздел 5 «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В целях своевременного и качественного выполнения зимнего содержания городских дорог и проездов, Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа представляет следующие предложения по содержанию территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

В целях контроля и надлежащего исполнения муниципальных контрактов, заключенных между муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства» и подрядными организациями в части приемки выполненных работ (услуг), проверки исполнительной документации по зимнему содержанию муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства» издан приказ о закреплении муниципальных контрактов за инженерным подразделением (приказ от 28.10.2013 № 87-п (приложения 3, 4).

При сложных метеорологических условиях, включая ночное время, в муниципальном казенном учреждении «Управление транспорта и дорожного хозяйства» работают три служебных автомобиля и инженерный состав.

Ответственным лицом за организацию работы в этих сложных условиях является директор муниципального казенного учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства».

Для организации своевременного зимнего содержания дорог и улиц Петропавловск-Камчатского городского округа во время обильных снегопадов предлагаем:

- переключать светофорные объекты в Ленинском районе Петропавловск-Камчатского городского округа в режим ожидания (желтое мигание) для предотвращения транспортных заторов, по требованию Городской инспекции безопасности дорожного движения либо муниципального казенного учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства».

- рекомендовать Городской инспекции безопасности дорожного движения по Камчатскому краю выделять не менее трех экипажей для оперативной эвакуации брошенных транспортных средств на тротуарах,   автобусных остановках, разворотных площадках и конечных пунктах общественного транспорта.

- обратится в Законодательное Собрание Камчатского края с инициативой по разработке правового документа о запрете или ограничении, передвижения частных автомобилей с задним и передним типами привода во время аномальных зимних снегопадов.

- согласовать на уровне Правительства Камчатского края возможность вывоза в район бухты «Бабия», в район бухты «Сероглазка» и в район Озерновской косы свежевыпавшего снега в течение первых суток после обильного снегопада.

В целях оперативной расчистки территорий Петропавловск-Камчатского городского округа и недопущения перерыва движения оказание услуг              по зимнему содержанию подрядными организациями, в соответствии с пунктом 13.1 решения Комиссии по безопасности дорожного движения Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.03.2013 № 2-БД согласована установка временных дорожных знаков с 1 ноября по 1 мая запрещающих стоянку автотранспортных средств по 21 адресной дислокации (ведомость по договору с ООО «Транссигнал» от 18.11.2013 № 1150/11/13 (прилагается). Временные знаки установлены с 18 ноября 2013 года                  по 22 ноября 2013 года (приложение 5).

В период обильных снегопадов и пург на трех муниципальных автостоянках (находящихся в хозяйственном ведении МУП «Автостоянка», директор Галицкий Н.В.) по улице В. Кручины, 1; по улице Королева, 63;   по улице Циолковского, 57 представляются места для стоянки и хранения автомобилей.

Кроме того, в ведении МУП «Автостоянка» находятся автомобили - эвакуаторы (3 единицы) грузоподъемностью 5 тонн – 1 единица, 3 тонны -       2 единицы, из них круглосуточно работает 1 единица, в выходные дни работают 2 единицы, в период снегопадов работают все эвакуаторы.

Также сообщаем, что услуги по содержанию территорий должны оказываться в соответствии Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 48-нд «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа и порядке участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий».

В целях организованного зимнего содержания проездов, объекты оказания услуг дифференцированы по категориям срочности – очереди готовности, и разбиты по своему назначению на группы.

Первая очередь: проезды к объектам социальной сферы и внутриквартальные проезды, включая заезды к контейнерным площадкам, которые должны быть, расчищены и пригодны для беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Вторая очередь: проезды и проезды индивидуальной жилищной застройки, которые должны быть расчищены после уборки снега на первоочередных объектах.

В случае если объем выпавших осадков превышает месячную норму        в 2-3 раза, для экстренной ликвидации последствий циклона и организации действий коммунальных служб города, при Главе администрации работает штаб по вопросу снегоочистки дорог и проездов в чрезвычайных ситуациях.

Также принимаются дополнительные меры по оповещению населения. Через средства массовой информации делается обращение к гражданам  с просьбой не выезжать на дороги городского округа без особых надобностей и об отмене занятий в учебных заведениях.

С целью недопущения перерыва движения, оказание услуг по зимнему содержанию подрядными организациями осуществляется в круглосуточном режиме, при этом задействуется весь парк снегоочистительной техники.

К сожалению, брошенный на обочинах магистральных дорог и внутриквартальных проездов автотранспорт создает препятствия для своевременной снегоочистки, что существенно затрудняет работу коммунальных служб.

В целях осуществления контроля за качеством оказываемых услуг, специалистами муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» регулярно проводятся контрольные проверки. По установленным нарушениям контрактных обязательств к исполнителям работ (субподрядным организациям) применяются штрафные санкции, также направляются претензии и акты устранения выявленных недостатков

Приложение 1

к информации по зимнему содержанию внутриквартальных проездов,

придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной

застройки Петропавловск-Камчатского городского округа

Приложение 2

к информации по зимнему содержанию внутриквартальных проездов,

придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной

застройки Петропавловск-Камчатского городского округа

Приложение 3

к информации по зимнему содержанию внутриквартальных проездов,

придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной

застройки Петропавловск-Камчатского городского округа

Приложение 4

к информации по зимнему содержанию внутриквартальных проездов,

придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной

застройки Петропавловск-Камчатского городского округа

Приложение 5

к информации по зимнему содержанию внутриквартальных проездов,

придомовых проездов, проездов индивидуальной жилищной

застройки Петропавловск-Камчатского городского округа