ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

23.12.2009 № 676-р

20-я сессия

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Спецтранс» по строительству объекта «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в районе автодороги в поселок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского» с расчетным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год, сроком эксплуатации до 50 лет

Рассмотрев обращение Главы Петропавловск-Камчатского городского округа  Скворцова В.В. о необходимости утверждения Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Спецтранс» по строительству объекта «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в районе автодороги в поселок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского» с расчетным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год, сроком эксплуатации до 50 лет, руководствуясь статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Спецтранс» по строительству объекта «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в районе автодороги в поселок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского» с расчетным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год, сроком эксплуатации до 50 лет согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в газету «Град Петра и Павла» для опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального            опубликования.

| Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа | И.Ю. Данкулинец |
| --- | --- |

Приложение

к решению Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 23.12.2009  № 676-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Строительство объекта  «Полигон с комплексом

по сортировке, переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов  в районе автодороги в посёлок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского» с расчетным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год,

сроком эксплуатации до 50 лет

Петропавловск-Камчатский городской округ

2009 год

- Паспорт программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа Строительство объекта «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов в районе автодороги в посёлок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского» с расчетным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год, сроком эксплуатации до 50 лет |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2009 № 588-р «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Спецтранс» по строительству объекта «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов в районе автодороги в посёлок Радыгино г.Петропавловска-Камчатского», с расчётным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год, сроком эксплуатации до 50 лет» |
| Заказчик программы | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» |
| Исполнитель программы | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010-2014 годы, и в том числе: - I очередь - 2010 - 2014 годы; - II очередь - 2010 - 2014 годы |
| Цель программы | Снижение отрицательного воздействия отходов на окружающую среду, повышение эффективности управления обращением с отходами и создание благоприятной среды для проживания населения городского округа |
| Задачи программы | решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов; приведение городской свалки № 1 к санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к обустройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»; улучшение экологической обстановки в Петропавловск-Камчатском городском округе; обеспечение финансовой устойчивости МУП «Спецтранс» |
| Целевые показатели | обеспечение безопасного размещения ТБО объемом 691,0 тыс. м3 в год путем ввода в эксплуатацию полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению ТБО, соответствующего всем санитарным и экологическим нормам; обеспечение объема вторично переработанных отходов в размере от 96,8 тыс. куб. м/год, с последующим расширением до 101,78 тыс. куб. м/год |
| Объём и источники финансирования | Общая стоимость проекта: 371,8 млн. рублей из них: - федеральный бюджет: 98 300,0 тыс.рублей; - краевой бюджет: 166 000,0 тыс.рублей; - местный бюджет: 67 543,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники: 40 000,0 тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы | - создание мощностей для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в объёме 691,0 тыс. м3 в год; - улучшение экологической обстановки в Петропавловск-Камчатском городском округе, в том числе за счет снижения негативного воздействия твердых бытовых и промышленных отходов на окружающую среду |
| Перечень мероприятий | 1 очередь (2010 -2014 годы) – выполнение проектных работ по объекту строительства, строительство дороги к новому полигону (г.Петропавловск-Камчатский, п.Радыгино), организация освещения, строительство могильников по складированию твердых бытовых отходов. 2 очередь (2010-2014 годы) – выполнение проектных работ по объекту строительства 2 очереди, строительства участка дробления строительных отходов и участка пакетирования «хвостов», строительство комплекса по сортировке материалов, пригодных к вторичному использованию, развитие участков складирования |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Департамента градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления экономики Петропавловск-Камчатского городского округа |

2. Описание программы

Увеличение темпов застройки города, развитие промышленной, торговой, социальной сфер требует развития и совершенствования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

В целях создания условий для формирования благоприятных гигиенических и экологических условий жизни населения на территории города, повышения качества услуг и внедрения современных технологий  по утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов разработана инвестиционная программа  муниципального унитарного предприятия  Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» «Полигон с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов в районе автодороги в посёлок Радыгино г. Петропавловска-Камчатского» с расчётным объемом приема отходов не менее 200 тыс. м3/год, сроком эксплуатации до 50 лет».  МУП «Спецтранс» обеспечивает захоронение 100% твёрдых бытовых отходов, образующихся на территории города.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Существующее положение со сбором, утилизацией (захоронением) твёрдых бытовых отходов (ТБО) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа вызывает серьезную тревогу. В последние годы значительно увеличилось количество ТБО, в основном за счёт упаковочных материалов и пластиковой тары из-под прохладительных напитков. В связи с недостатком в городском округе мощностей по переработке, основная часть ежегодно образующихся отходов производства и потребления направляется на захоронение. Твердые бытовые и промышленно-строительные отходы (в 2009 году утвержденный объем захоронения составил 617 тыс. м3) вывозятся на полигоны для размещения ТБО в черте городского округа (отведенные в 1961 году), где происходит их захоронение без переработки. Вместе с отходами, вывозимыми на захоронение, теряется значительное количество материалов, пригодных  к вторичному использованию.

Значительные объемы образования отходов, отсутствие их переработки и неудовлетворительное состояние мест их захоронения подтверждают острую необходимость создания в Петропавловске-Камчатском эффективной, организованной органами исполнительной власти, системы управления отходами. Тем более, что санитарно-эпидемиологическими службами Камчатского края ситуация в области образования, хранения и захоронения отходов производства и потребления в городе Петропавловске-Камчатском оценивается как неудовлетворительная и сохраняющая угрозу здоровью населения. Так, городская свалка №1 практически исчерпала свой ресурс, не отвечает современным гигиеническим и экологическим требованиям, контрольными и надзорными органами выданы предписания о закрытии и рекультивации свалки № 1.

Основным решением проблемы с утилизацией ТБО является строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и утилизации отходов. Полигон является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и обезвреживания ТБО, и должен гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигоне обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигона. Организацией, эксплуатирующей полигон, разрабатывается регламент и режим работы полигона, инструкции по приему бытовых отходов с учетом требований производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается контроль состава поступающих отходов, ведется круглосуточный учет поступающих отходов, осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона, обеспечивается технологический цикл по изоляции    отходов.

II. Основная цель программы

Снижение отрицательного воздействия отходов на окружающую среду, повышение эффективности управления обращением с отходами и создание благоприятной среды для проживания населения городского округа.

III. Основные задачи программы

- решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов;

- приведение городской свалки №1 к санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования  к обустройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»;

- улучшение экологической обстановки в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- обеспечение финансовой устойчивости МУП «Спецтранс».

IV. Основные направления инвестиционных мероприятий

Общий срок реализации программы – 5 лет (2010-2014 годы).

Реализация проекта осуществляется в 2 очереди:

1 очередь (2010-2014 годы) – выполнение проектных работ по объекту строительства, строительство дороги к новому полигону (г. Петропавловск-Камчатский,  п. Радыгино), организация освещения, строительство могильников по складированию твердых бытовых отходов.

2 очередь (2010-2014 годы) – выполнение проектных работ по объекту строительства 2 очереди, строительства участка дробления строительных отходов и участка пакетирования «хвостов» (органической части отходов), строительство комплекса по сортировке материалов, пригодных к вторичному использованию, развитие участков складирования.

Предусмотренные во второй очереди строительства автоматизированные мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы обеспечивают сортировку твердых отходов производства и потребления с выделением ценных фракций, пригодных для вторичной переработки с последующим прессованием до плотности естественных грунтов  и пакетированием в блоки стандартных размеров. Это упрощает складирование, значительно сокращает транспортные расходы и обеспечивает возврат в товарный оборот ценных вторичных ресурсов.

V. Финансовое обеспечении программы

Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации инвестиционной программы составляют 371,843 млн. рублей, обеспечиваются за счёт средств следующих источников:

из них:

- федеральный бюджет: 98 300,0 тыс.руб.;

- краевой бюджет:  166 000,0 тыс.руб.;

- местный бюджет:   67 543,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники: 40 000,0 тыс.руб.

1 очередь – 40 млн. рублей, в том числе 40,0 млн. рублей за счет кредитных средств предприятия.

2 очередь – 331,843 млн. рублей, за счет средств бюджетов всех уровней.

VI.  Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы

Эколого-экономическая эффективность инвестиционного проекта отражена в следующих параметрах полигона:

- объем складирования отходов – 691  000 м3/год;

- период эксплуатации полигона – 50 лет;

- площадь полигона – 29 га;

- общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу – 893,7 т/год.

Реализация инвестиционной программы позволит:

1) ликвидировать дефицит мощностей для захоронения ТБО путём строительства нового полигона с показателями объема сортировки и переработки твердых бытовых отходов общим объемом  691 000 м3/год;

2) приступить к выполнению мероприятий по комплексной утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, а именно:

2.1) после реализации первой очереди проекта:

- захоронение без сортировки отходов в виде стандартных уплотненных блоков на полигоне с использованием могильников из геомембран для исключения загрязнения окружающей среды;

2.2) после реализации второй очереди проекта:

- сортировка мусора с выделением фракций, пригодных для вторичного использования (цветные металлы, стекло, щебень, песок, пластик и др.)

- сбор вторичного сырья на перерабатывающих предприятиях;

- захоронение отходов, вторичное использование которых невозможно, в виде стандартных уплотненных блоков на полигоне с использованием могильников из геомембран для исключения загрязнения окружающей среды;

3) улучшить экологическую обстановку в Петропавловск-Камчатском городском округе, в том числе за счет снижения негативного воздействия твердых бытовых и промышленных отходов на окружающую среду от 60 до 73 %;

4) обеспечить экономическую эффективность проекта более 400 млн.руб., определенных путем сопоставления затрат на реализацию проекта с величиной предотвращенного ущерба, представляющего собой потери и затраты от воздействия на компоненты окружающей среды, социальные условия жизни и здоровья населения.

VII. Целевые индикаторы Программы

| Цель | Индикатор | Единица измерения объемов накопления ТБО/год | Текущая ситуация (2009 г.) | Распределение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Организация системы управления отходами производства и потребления на территории Петропавловск-Камчатского городского округа | Объем отсортированного и переработанного мусора | тыс. куб м | 0 | 96,8 | 98,8 | 100,3 | 101,3 | 101,8 |
|  | Доля снижения негативного воздействия на окружающую среду от сортировки, переработки и захоронения ТБО | % | 100 | 0 | 29 | 58 | 58 | 73 |
|  | объем утилизированных ТБО | тыс.тонн/год | 617,0 | 691,7 | 698,7 | 705,7 | 712,7 | 719,9 |

VIII.  Контроль за исполнением программы

Исполнитель программы (МУП «Спецтранс») ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Департамент градостроительства и  земельных отношений  Петропавловск-Камчатского городского округа отчет об объеме выполненных работ по проекту, а также дает полный отчет по целевым индикаторам инвестиционного проекта.

Департамент градостроительства и  земельных отношений  Петропавловск-Камчатского городского округа ведет техническое сопровождение программы, контролирует ее исполнение и предоставляет информацию о реализации программы в Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа даёт оценку реализации программы и ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётный период, представляет сводный отчёт Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

IХ. Перечень мероприятий программы

| № | Наименование объектов строительства | Сметная стоимость в ценах 2009 г. тыс.руб. | Года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первая очередь строительства |
| 2 | Полигон твёрдых бытовых отходов (1 очередь) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая очередь строительства |
| 3 | Выполнение проектных работ по объекту строительства 2 очередь | 4 200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Полигон твёрдых бытовых отходов (2 очередь) | 18 500 | 0 | 12 950 | 5 550 | 0 | 0 |
| 5 | Комплекс по сортировке и переработке ТБО | 309 143 | 0 | 143 665 | 165 478 | 0 | 0 |
| ВСЕГО строительство: | 371 843,0 | 44 200,0 | 156 615,0 | 171 028,0 |  |  |