ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

08.09.2009 № 863-р

27-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об информации о подготовке образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа к 2010-2011 учебному году

Заслушав информацию заместителя руководителя Департамента социального развития  Петропавловск-Камчатского городского округа Манойловой Т.Л. о подготовке образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа  к 2010-2011 учебному году, руководствуясь статьёй 26 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

информацию о подготовке образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа к 2010-2011 учебному году принять к сведению.

Председатель Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа	                                                              И.Ю. Данкулинец

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского

городского округа к 2010-2011 учебному году

В Петропавловск-Камчатском городском округе 38 общеобразовательных школ, из них 2 – вечерних, 1- начальная школа-детский сад, 2 – коррекционных школы, 4 -  детских дома, 48 дошкольных образовательных учреждений и 16 учреждений дополнительного образования.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ) Петропавловск-Камчатского городского округа к новому 2010-2011 учебному году издано распоряжение администрации Петропавловск – Камчатского городского округа от 17.06.201г. № 292- р  «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2010-2011 учебному году», в соответствии с которым  создана межведомственная комиссия  по контролю за подготовкой МОУ к новому учебному году и комиссия по проверке готовности МОУ к новому учебному году.

Руководителем Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Департамент) издан приказ от 21.06.2010 № 05/447  «Об организации приёма  муниципальных образовательных  учреждений Петропавловск – Камчатского городского округа к 2010-2011 учебному году»

По состоянию на 20 августа 2010 г. комиссией обследовано 108 образовательных учреждений, что соответствует графику приемки.

Итоги приемки  образовательных учреждений:

| № п/п | Тип (вид) образовательных учреждений | Количество учреждений по графику | Количество принятых ОУ | Роспотребнадзор | ОГПН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | принято | принято с замеча ниями | не приня то | Приня то | Нет информации об обследова нии (акты не подписаны) | не при нято |
|  | Общеобразо вательные школы | 38 | 38 | 33 | 5 |  | 38 |  |  |
|  | Коррекционные образовательные учреждения | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | 48 | 46 | 44 | 3 (16, 36, 48) | 1 (19 ) | 46 |  | 2 (9, 19) |
|  | Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | Образовательные учреждения дополнительного образования детей | 16 | 16 | 15 | 2 (ДХШ, ДМШ №5) |  | 16 |  |  |
|  | Итого | 108 | 106 | 97 | 10 | 1 | 106 |  | 2 |

На 20.08.2010 г.  органами Государственного пожарного надзора не приняты  муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 9 и № 19»:

| №п/п | Наименование учреждения | Причины, по которым не принято ОУ |
| --- | --- | --- |
|  | МДОУ № 9 | отсутствие исправления замечаний, указанных в техническом отчете о проведенных испытаниях и измерениях в электроустановках до 1000В, отсутствие дверей на путях эвакуации в коридорах 1, 2 этажей |
|  | МДОУ № 19 | отсутствие технического отчета о проведенных испытаниях и измерениях в электроустановках до 1000В, горючие материалы на путях эвакуации, отсутствие огнезащитной пропитки. |

Органами  «Роспотребнадзора»  приняты с замечаниями 10 ОУ и не принято 1 – МДОУ «Детский сад  № 19».

| 1. | МОУ СОШ № 4 | в спортзале полы, стены, потолок без отделки, на потолке в слесарной мастерской затеки ливневых вод |
| --- | --- | --- |
| 2. | МОУ СОШ № 17 | стены без внутренней отделки, потолки в затеках ливневых вод |
| 3. | МОУ СОШ № 41 | на пищеблоке не проведен демонтаж неработающего технического оборудования |
| 4. | МОУ СОШ № 35. | Недостаточное кол-во сушилок для посуды, затеки на потолке в обеденном зале, хранение лишней тары в складских помещениях. |
| 5. | МОУ СОШ № 11 | в спортзале требуется ремонт, на пищеблоке пересечение лотков сырой и готовой продукции, не установлены светильники местного освещения над классными досками в кабинетах №№ 9, 28 |
| 6. | МДОУ № 16 | на пищеблоке недостаточно ванн для обработки продуктов и мойки кухонной посуды |
| 8 | МДОУ № 36 | игровые зоны на территории МДОУ не используются в полном объеме |
| 9. | МДОУ № 48. | Для мойки кухонной посуды используется 1 ванна, пересекаются потоки сырой и готовой продукции |
| 10. | Детская художественная школа | требуется ремонт потолков в классных комнатах на 1 этаже. |
| 11 | Детская музыкальная школа № 5 | Замена линолеума и обоев в 2 кабинетах, отсутствие горячей воды в туалете. |

Ежедневно велся мониторинг выполненных замечаний, соответствующая информация направлялась в Управления Роспотребнадзора  и  Госпожнадзора для рассмотрения. На указанную дату устранены замечания в МДОУ № 16, 36, 48  и   МОУ

« Детская художественная школа», частично в МОУ СОШ № 11 (кроме ремонта в спортивном зале). В остальных учреждениях проводятся ремонтные работы, завершение которых планируется к 1 сентября (МОУ СОШ №№ 17, 41, 35).  Ремонт спортивных залов в МОУ СОШ №№ 4 и 11  планируется завершить в течение сентября.  
           По итогам  приемки МОУ к новому учебному году от руководителей образовательных учреждений затребованы объяснительные о причинах замечаний, выявленных в ходе работы комиссии.

На 20.08.10 г. финансирование на выполнение предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора, проведение косметического ремонта (без учета работ капитального характера) составило 2 млн. 286 тыс. 474 рубля в соответствии с выставленными счетами.

Среди выявленных замечаний в ходе работы комиссии по приемке МОУ  значительных нарушений, препятствующих ведению образовательного процесса, в образовательных учреждениях, кроме МДОУ № 19- нет.

В настоящее время в МДОУ № 19 выполняется капитальный ремонт кровли, выполнение составляет 75%, срок окончания работ согласно муниципальному контракту 30.09.2010 г. 19 августа состоялся открытый аукцион на выполнение ремонтных работ по замене деревянных окон на пластиковые, замене входных дверей, ремонту фасада и козырьков, замене трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, канализации.

МУ «Управление капитального строительства и ремонта» готовит конкурсную документацию на проведение капитального ремонта системы отопления и косметический ремонт группы 2 этажа. На период проведения ремонтных работ с 01.09.2010 г. МДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида» будет  закрыт, воспитанники распределяются  по дошкольным учреждениям в соответствии с пожеланиями родителей.