#  ПРОТОКОЛ № 2

заседания Комитета Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по городскому хозяйству с участием представителей администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

г. Петропавловск-Камчатский 19 ноября 2012 г.

**1. Присутствовали депутаты:**

**Мечетин С.И.** - председатель Комитета, депутат по избират. округу №3;

**Воровский А.В. -** член Комитета, депутат по единому муниципальному избирательному округу;

**Долгунков А.А. -** член Комитета, депутат по единому муниципальному избирательному округу;

**Иваненко В.Ю. -** член Комитета, депутат по единому муниципальному избирательному округу;

**Калашников В.Ю. -** член Комитета, депутат по единому муниципальному избирательному округу;

**Камгазов А.М. -** член Комитета, депутат избирательному округу №4;

**Мелехин В.Э. -** член Комитета, депутат по избирательному округу №3;

**Ребенок Ю.В. -** член Комитета, депутат по избирательному округу №2;

**Стуков А.Ю. -** член Комитета, депутат по избирательному округу №8;

**Тимофеев Д.Р. -** член Комитета, депутат по единому муниципальному избирательному округу;

**Наумов А.Б. -** депутат по единому муниципальному избирательному округу.

**2. Приглашенные от администрации:**

**Слонский В.И. -** заместитель Главы администрации ПКГО;

**Чубкова О.С. -** руководитель Департамента экономической и бюджетной

политики ПКГО;

**Бутрик К.В. -** руководитель МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства»;

**Демчук А.**А. - руководитель МУП «Спецтранс»;

**Давыденко А.Д. -** зам. руководителя председателя Комитета городского хоз-ва;

**Лесин Г.**Н. - зам. руководителя председателя Комитета городского хоз-ва;

**Фролов К.А. -** председатель Комитета городского хозяйства;

**Ханеева О.**Н. - руководитель МКУ «Управление благоустройства».

**3. Работники аппарата Городской Думы**:

**Крупицына А.**А. - советник ОФЭАиБУ аппарата Городской Думы.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ**

 1. Заслушивание информации по исполнению мероприятий программ города, освоению выделенных средств софинансирования в 2012 году и перспективы на 2013 год:

 1.1 руководителя МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства» Бутрик К.В. по вопросам дорожного хозяйства города;

 1.2 руководителя МКУ «Управление благоустройства» - Ханееву О.Н. по вопросам благоустройства города;

 1.3 руководителя МУП «Спецтранс» - Демчук А.А. по долгосрочной краевой ЦП «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Камчатском крае на 2012-2015 годы»;

 1.4 руководителя Комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа - Фролова К.А. о состоянии дел по общим вопросам городского хозяйства в Петропавловск-Камчатском городском округе.

 **СЛУШАЛИ:**

**Вопрос 1.1** Заслушивание информации руководителя МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства» по вопросам дорожного хозяйства города.

докл.Бутрик К.В.

 **Выступили:** Тимофеев Д.Р.; Иваненко В.Ю.; Камгазов А.М.; Стуков А.Ю.; Воровский А.В.; Ребенок Ю.В.; Фролов К.А.

 **Отметили:** Отсутствие магистральных и межквартальных ливневых отводов.

 **Решили:** 1.1.1 информацию принять к сведению;

1.1.2 в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, достижения ожидаемого результата по мероприятиям программ 2013 года и последующих плановых периодов, при обследовании специалистами муниципальными казенными учреждениями объектов на предмет составления технической документации (в части реконструкции или ремонтных работ), рекомендовать проводить выезд совместно с депутатами данного избирательного округа.

 голосовали: «за» - 10 ; «против» – нет; «возд». – нет.

**Вопрос 1.2** Заслушивание информации руководителя МКУ «Управление благоустройства» по вопросам благоустройства города.

 докл. Ханеева О.Н.

 **Выступили:** Мелехин В.Э.; Мечетин С.И.; Камгазов А.М.; Стуков А.Ф.; Тимофеев Д.Р.; Иваненко В.Ю..

 **Отметили:** 1.Объем средств неосвоенного софинансирования в 2012 году в сумме 50,0млн. рублей, в разрезе программных мероприятий, переходящих на 2013 год: детская площадка «Байконур»; лестничные переходы в городе; парк «Сопка Никольская»; сквер ДК СРВ; сквер 50 лет Октября;

2. Не выполнено в срок техническое задание по установке лестницы в р-не Горизонт-Юг, остановка Диспетчерская, где расположены объекты социального назначения - две школы и детский садик;

 3. Необходимость установки лестницы и оборудование автобусной остановки с павильоном ул. Ларина 24, в р-не Северо-Востока;

 4. Низкий контроль за расходованием бюджетных средств, подготовки аукционной документации по мероприятиям программ благоустройства.

**Решили:** - 1. Информацию принять к сведению;

2. Подготовить и представить в адрес Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа информацию по актам выполненных работ по состоянию на 01.12.2012 года по избирательным округам, в срок не позднее

20 декабря 2012 года.

 3. Подготовить и представить в адрес Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа информацию в разрезе проектов программ 2013 года, по объектам благоустройства города, видам работ, с детализацией по избирательным округам до 01 декабря 2012 года.

 4. Учитывая, что стоимость устанавливаемых игровых детских площадок в городе (ул. Ларина 3) в пределах 350,0 тыс. рублей, с целью экономии бюджетных средств в 2013 году и плановые периоды следующих годов, рекомендовать:

 - проведение мониторинга с производителями Китая по поставке аналогичных детских игровых комплексов, стоимость которых (с учетом доставки) составляет около 170,0 тыс. рублей, то есть в два раза меньше;

 - проработки соответствующей аукционной документации по данному вопросу с учетом проведенного мониторинга;

 голосовали: «за» - 10 ; «против» – нет; «возд». – нет

**Вопрос 1. 3** руководителя МУП «Спецтранс» - Демчук А.А. по долгосрочной краевой ЦП «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Камчатском крае на 2012-2015 годы».

 **Выступили:** Мелехин В.Э.; Мечетин С.И.; Калашников В.Ю.; Воровский А.В.; Ребенок Ю.В.

**Отметили:** 1. Проект Программы до 15 декабря 2012 года находится на экспертизе;

 2. Заявка на финансирование данной Программы на 2013 год и последующие плановые периоды возможна только после прохождения государственной экспертизы данного проекта.

**Решили:** информацию принять к сведению.

 голосовали: «за» - 10 ; «против» – нет; «возд». – нет

**Вопрос 1. 4** Информация руководителя Комитета по городскому хозяйству Петропавловск-Камчатского городского округа о состоянии дел по общим вопросам городского хозяйства в Петропавловск-Камчатском городском округе.

 докл. Фролов К.А.

 **Выступили:** Мечетин С.И.; Лесин Г.Н.; Ребенок Ю.В.

 **Решили:** РекомендоватьКомитету по городскому хозяйству Петропавловск-Камчатского городского округаусилить контроль за эффективностью расходования средств софинансирования и достижения положительных оценок по исполнению программных мероприятий по благоустройству города.

голосовали: «за» - 10; «против» –нет ; «возд.» –нет

Председатель Комитета

Городской Думы по

городскому хозяйству С.И. Мечетин